Cronograma de Actividades — Modelo 5W + 1H y Diagrama de Gantt

Proyecto RespiCare — Sistema Web y Móvil para la Detección de Enfermedades Respiratorias en Tacna

Asignatura: Construcción de Software II — Docente: Ing. Ricardo Valcárcel Alvarado

ESTADO: vigente — operacionaliza, con fechas reales del calendario oficial del curso (2026-2-Calendario CSW-2.xlsx), lo ya ejecutado hasta la fecha de elaboración y la programación de lo pendiente, aplicando la técnica 5W + 1H y Diagrama de Gantt enseñada en Conceptos de Calidad.pptx (PDCA / Programar cada solución).

Control de Versiones

| Versión | Fecha | Autor | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 13/10/2026 | Cesar Fabian Chavez Linares / Piero Alexander Paja de la Cruz | Primera versión del Cronograma de Actividades, elaborado con el modelo 5W+1H/Gantt de Conceptos de Calidad.pptx y las fechas oficiales de 2026-2-Calendario CSW-2.xlsx. |
| v1.1 | 14/10/2026 | Cesar Fabian Chavez Linares / Piero Alexander Paja de la Cruz | Ampliación a pedido del docente, que consideró la v1.0 demasiado simple: se agregan el Historial Completo del Proyecto (sección 4), el Catálogo de los 14 Requerimientos Funcionales construidos (sección 5), el Catálogo de Documentos del Proyecto con los 94 entregables elaborados (sección 6) y la vista Gantt Histórica macro (abril–diciembre 2026), manteniendo intactas las secciones ya elaboradas en v1.0. |

1. Información General

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Proyecto | RespiCare — Sistema Web y Móvil para la Detección de Enfermedades Respiratorias en Tacna |
| Institución | Universidad Privada de Tacna — Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas |
| Asignatura | Construcción de Software II |
| Docente | Ing. Ricardo Valcárcel Alvarado |
| Estudiante responsable (desarrollo técnico) | Cesar Fabian Chavez Linares (2019063854) |
| Estudiante responsable (equipo de documentación) | Piero Alexander Paja de la Cruz (2020067576) |
| Fecha de elaboración | 13/10/2026 |
| Fuente metodológica | Conceptos de Calidad.pptx (slides 16–19: PDCA, 5W+1H, Diagrama de Gantt) |
| Fuente de fechas | 2026-2-Calendario CSW-2.xlsx (hitos y entregables oficiales del curso) |

Conforme al equipo de trabajo registrado en las actas de reunión del proyecto (Documentation/actas/), Cesar Fabian Chavez Linares ejecuta el desarrollo técnico (código, pruebas automatizadas) y Piero Alexander Paja de la Cruz participa como integrante del equipo en la elaboración y coordinación de los entregables documentales del curso. En las secciones 7 y 8, la columna "Quién" distingue ambos aportes.

2. Metodología Aplicada (PDCA + 5W + 1H)

Conforme al material del curso (Conceptos de Calidad.pptx), programar una solución consiste en desglosarla en actividades siguiendo el ciclo PDCA (Planificación, Ejecución/Do, Chequeo/Check, Aseguramiento/Act) y detallar cada actividad respondiendo seis preguntas — WHAT/QUÉ, WHY/POR QUÉ, WHEN/CUÁNDO, WHERE/DÓNDE, WHO/QUIÉN y HOW/CÓMO — con especial énfasis en QUIÉN y CUÁNDO, evitando enfrentar todas las actividades a la vez. Las técnicas sugeridas por el material son la matriz 5W-1H y el Diagrama de Gantt; ambas se aplican en este documento: la sección 7 registra en formato 5W+1H lo ya ejecutado, la sección 8 programa en el mismo formato — con vista Gantt — lo pendiente.

Recomendaciones del material aplicadas en este cronograma:

Evitar querer enfrentar todas las actividades pendientes a la vez; se programaron por quincena/semana oficial del curso.

Énfasis en ¿Quién? y ¿Cuándo?: cada actividad pendiente tiene un responsable único y una semana objetivo del calendario oficial.

3. Calendario Oficial del Curso (Base de Programación)

Transcripción literal de 2026-2-Calendario CSW-2.xlsx, con el estado de cada hito verificado contra los entregables realmente presentes en el repositorio del proyecto a la fecha de elaboración (13/10/2026).

| Unidad | Fecha | Hito / Entregable | Estado verificado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1ra | 19/09/2026 | Examen de Unidad | Fecha transcurrida (evento académico individual) |
| 2da | 26/09/2026 | Informe de Resultados del Plan de Iteración | Completado — Informe_Resultados_Plan_Iteraciones.md |
| 2da | 03/10/2026 | Calendarización del Proyecto | Cubierto por este documento (elaborado 13/10/2026, con 10 días de rezago frente al hito) |
| 2da | 10/10/2026 | Plan de Despliegue | Completado — Informe_Plan_Despliegue_Semana9.md |
| 2da | 17/10/2026 | Documento de Gestión de Configuración del Proyecto | Pendiente — no iniciado |
| 2da | 24/10/2026 | Plan de Pruebas - Planificación | Completado (adelantado) — Plan_de_Pruebas_de_Software_RespiCare.docx + Catalogo_de_Pruebas_RespiCare.xlsx |
| 2da | 31/10/2026 | Examen II Unidad | Pendiente (evento académico individual) |
| 3ra | 07/11/2026 | Plan de Pruebas - Ejecución | En progreso — evidencia detallada en 4 de 12 RF; resto cubierto por suites automatizadas sin evidencia narrativa |
| 3ra | 14/11/2026 | Plan de Pruebas - Resultados | Pendiente — a consolidar al cerrar la ejecución |
| 3ra | 21/11/2026 | Plan de Mantenimiento | Pendiente — no iniciado |
| 3ra | 28/11/2026 | Plan de Mantenimiento | Pendiente — no iniciado |
| 3ra | 05/12/2026 | Examen III Unidad | Pendiente (evento académico individual) |

4. Historial Completo del Proyecto

Reconstruido a partir del historial real de git (git log) y de las cabeceras "Fecha de Creación" embebidas en 164 archivos de código fuente de backend/, web/, mobile/ y ai-services/ — no de la fecha de redacción de los documentos de Sprint, que fueron escritos de forma retrospectiva (ver nota al final de esta sección).

| Período | Commits del mes | Qué se construyó realmente (evidencia) | RF/módulo asociado |
| --- | --- | --- | --- |
| Abril 2026 (25–30) | 4 | Sprint 0 — Setup y arquitectura. Primer commit del repositorio (25/04/2026): se crean backend/, web/, mobile/ y ai-services/. 89 de los 164 archivos con cabecera de fecha quedan fechados este mismo día. | RF-001, RF-002, RF-003, RF-004, RF-006, RF-007, RF-008, RF-009, RF-010, RF-012, RF-014 (primera versión de cada módulo) |
| Mayo 2026 | 18 | Sprints 1–2 — Autenticación/Backend básico y Frontend/Dashboard. Páginas web del panel del doctor y de la consola de alertas; primer ciclo de ajustes de build y despliegue (Railway/Vercel). | RF-001, RF-004, RF-007, RF-008, RF-009 (continuación) |
| Junio 2026 | 41 | Estabilización de infraestructura: build de mobile para emulador/LAN, túnel Cloudflare con auto-actualización, firma y escaneo de imágenes extendido a todos los servicios. Mes de mayor proporción de fix/chore/ci sobre feat — consolidación, no nuevos requerimientos. | Transversal (infraestructura, CI/CD, seguridad de build) — sin nuevo RF funcional |
| Julio 2026 | 38 | Seguridad de imágenes extendida a todos los servicios; endpoints legacy de analítica (dashboard/reportes de enfermedades/tendencias temporales); interceptor Bearer automático en el cliente web. | RF-002, RF-008 (continuación); RF-010 (analítica legacy) |
| Agosto 2026 | 3 | Mes de menor actividad de commits del proyecto — sin evidencia de nuevo módulo funcional en este período. | — (sin evidencia de nuevo RF) |
| Septiembre 2026 | 69 | Mes de mayor actividad real. RF-005 (validación de coherencia médica) se traslada a un servicio compartido; módulo educativo (RF-011); extensión de geolocalización/emergencias (RF-012); Sprint 13 — API de interoperabilidad institucional MINSA/SINADEF (RF-013) y wearables como validación clínica con plugins reales Health Connect/HealthKit (RF-014); rebuild del Panel del médico; hardening de autenticación. En este mismo mes (10–12/09) se redactaron, de forma retrospectiva, los 14 documentos Plan_Iteracion_Sprint0–13, documentando bajo la metodología Scrum del curso el trabajo técnico ya realizado entre abril y septiembre. | RF-005, RF-007 (ext.), RF-011, RF-012 (ext.), RF-013, RF-014 (plugins reales) |
| Octubre 2026 (01–14) | en curso | Cierre formal de la documentación del Sprint 13; corrección del ruteo de analítica y de 4 suites de test; ampliación del Informe de Evidencias de Pruebas (3→4 casos); corrección de la discrepancia CP-009 en el módulo de alertas (endpoints REST genéricos); elaboración del Cronograma de Actividades (docx+xlsx) y de las Actas de Reunión N.º 7 y 8; incorporación de Piero Alexander Paja de la Cruz al equipo de documentación. | RF-013/RF-014 (cierre doc.), RF-009 (fix CP-009) |

Nota de honestidad metodológica: los 14 documentos "Plan de Iteración" (Sprint 0 a 13) fueron redactados en un lote retrospectivo entre el 10 y el 12/09/2026, no en tiempo real durante cada sprint. El trabajo técnico que describen sí es real y verificable (commits y cabeceras de código citadas arriba); lo que no es en tiempo real es la narrativa Scrum que lo organiza en sprints — esta sección distingue ambas cosas en vez de presentar la fecha de los documentos como la fecha de ejecución del trabajo.

5. Catálogo de Requerimientos Funcionales Construidos

Estado verificado contra Documentation/trazabilidad/Matriz_Trazabilidad_RespiCare.xlsx (evidencia real de código citada fila por fila: archivos de backend/web/mobile/ai-services).

| Código | Nombre | Primera evidencia / última extensión | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-001 | Gestión de usuarios | 25/04/2026 | Implementado |
| RF-002 | Diagnóstico inteligente de síntomas | 25/04/2026 (reforzado 14/07) | Implementado |
| RF-003 | Análisis de tos por audio | 25/04/2026 | Implementado |
| RF-004 | Reglas clínicas de emergencia | 25/04/2026 | Implementado |
| RF-005 | Validación de coherencia médica | 25/04/2026 (servicio compartido 02/09) | Implementado |
| RF-006 | Explicabilidad (SHAP) | 25/04/2026 | Implementado |
| RF-007 | Panel del doctor | 25/04/2026 (ext. 02/09, rebuild 19/09) | Implementado |
| RF-008 | Historial clínico electrónico | 25/04/2026 (reforzado 14/07) | Implementado |
| RF-009 | Sistema de alertas y notificaciones | 25/04/2026 (fix CP-009 13/10) | Implementado |
| RF-010 | Reportes y estadísticas | 25/04/2026 (legacy 21/07, ext. interop. 12/09) | Implementado |
| RF-011 | Módulo educativo | 02/09/2026 | Implementado |
| RF-012 | Geolocalización de centros de salud | 25/04/2026 (fix payload emergencia 02/09) | Implementado |
| RF-013 | Interoperabilidad institucional (MINSA/DIRESA/SINADEF) | 12/09/2026 (Sprint 13) | Implementado |
| RF-014 | Wearables como validación clínica | 25/04/2026 (plugins reales 18/09) | Implementado |

Requerimientos no funcionales (RNF) con evidencia de código: RNF-002 (Rendimiento), RNF-004 (Seguridad — reforzado 04/07 con firma/escaneo de imágenes y 28/09 con rate limiting de login + validación zod de variables de entorno), RNF-006 (Compatibilidad web/móvil), RNF-010 (Confiabilidad) y RNF-012 (Cobertura de pruebas) — los 5 con primera evidencia del 25/04/2026.

6. Catálogo de Documentos del Proyecto

Inventario de los 94 documentos elaborados durante todo el proyecto, con fecha de creación verificada mediante 'git log --diff-filter=A' (primer commit que agrega cada archivo). 90 son entregables propios de Construcción de Software II; los 4 restantes pertenecen a otro curso (ver nota de honestidad al final de esta sección).

| Categoría | Cantidad | Rango de fechas |
| --- | --- | --- |
| Tesis y fundamentos académicos (Sprint 0) | 7 | 25/04/2026 |
| Formatos oficiales EPIS (FD0X) | 7 | 25/04/2026 – 08/07/2026 |
| Actas de reunión | 8 (2 sin commit) | 02/09/2026 – pendiente |
| Planes de Iteración / Sprint | 30 | 10/09/2026 – 12/09/2026 |
| Informes de talleres / laboratorios / resultados de sprint | 7 | 02/09/2026 |
| Laboratorios / talleres técnicos | 1 | 02/09/2026 |
| Informes ejecutivos / solución tecnológica | 4 | 02/09/2026 – 18/09/2026 |
| Trazabilidad SRS–SAD–Implementación | 2 | 01/09/2026 |
| Diagramas | 1 | 01/09/2026 |
| Pruebas (plan / catálogo / evidencias) | 3 (1 sin commit) | 04/09/2026 – pendiente |
| Especificaciones de casos de prueba (CP) | 13 | 12/09/2026 |
| Validación empírica y experiencia de usuario | 4 | 20/07/2026 |
| Presentación final | 1 | 26/09/2026 |
| Notas operativas / otros | 2 | 08/07/2026 |

Total documentos propios del proyecto RespiCare: 90.

Nota de honestidad: se excluyen de este catálogo 4 documentos de la familia "SeguridadCadenaSuministroSoftware / CSS-UnidadIII" (21/05/2026 y 08/07/2026). Verificados en su propio encabezado, pertenecen al curso "Seguridad de TI" / "Seguridad Forense Digital" (docente Dr. Renzo Taco Coayla), con un equipo distinto (Hernández Cruz Ángel Gadiel, Lira Álvarez Rodrigo, además de Cesar Fabian Chávez Linares) y usan RespiCare solo como caso de estudio. No son entregables de Construcción de Software II y no se contabilizan como documentación del proyecto.

7. Actividades Ejecutadas — Registro 5W + 1H

Actividades técnicas y documentales completadas entre el cierre del Sprint 13 y la fecha de elaboración de este cronograma (semana del 10/10/2026 al 13/10/2026), registradas con evidencia verificable en el repositorio.

| Qué | Por qué | Cuándo | Dónde | Quién | Cómo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cerrar la documentación del Sprint 13 (API de interoperabilidad MINSA/SINADEF e integración de wearables como validación clínica, RF-013/RF-014) | La implementación funcional ya estaba completa; faltaba marcar el sprint como cerrado en la metodología en vez de "pendiente de ejecución" | 10/10/2026 | Documentation/ (metodología) y docs/roadmaps/ | Cesar Fabian Chavez Linares / Piero Alexander Paja de la Cruz (documentación) | Commit docs(metodologia): mark Sprint 13 as closed, not pending execution |
| Corregir el ruteo del panel de analítica epidemiológica | El panel apuntaba a rutas de desarrollo en vez de las rutas de producción | 10/10/2026 | web/ (panel del médico / analítica) | Cesar Fabian Chavez Linares | Commit fix(analytics): repoint epidemiological panel to production routes |
| Reparar 4 suites de test web dejadas inestables por el fix de analítica | Evitar que el fix de ruteo deje falsos negativos en CI | 10/10/2026 | web/ (suites de test) | Cesar Fabian Chavez Linares | Commit test(web): fix 4 stale/brittle suites left failing by the analytics fix |
| Ampliar el Informe de Evidencias de Pruebas de 3 a 4 casos (CP-001, CP-004, CP-007, CP-009) | La Matriz de Trazabilidad exigía evidencia de RF-009 (Sistema de alertas), ausente del informe original | 10/10/2026 | Documentation/pruebas/Informe_Evidencias_Pruebas_RespiCare.docx | Cesar Fabian Chavez Linares / Piero Alexander Paja de la Cruz (documentación) | Captura de evidencia real: pruebas Jest unitarias/E2E + pasos Playwright sobre la Consola de Alertas |
| Elaborar Acta de Reunión N.º 7 documentando la sesión de ampliación de evidencias | Registrar formalmente los acuerdos y hallazgos de la sesión conforme al formato institucional de actas | 10/10/2026 | Documentation/actas/Acta_Reunion_7.docx | Cesar Fabian Chavez Linares / Piero Alexander Paja de la Cruz (documentación) | Reutilización del formato de Acta_Reunion_6.docx (python-docx) con los 6 puntos de la sesión |
| Corregir la discrepancia CP-009: implementar los endpoints REST genéricos de alertas exigidos por la especificación formal | La especificación de CP-009 describía POST /api/v1/alerts, GET /api/v1/alerts/stats, PUT /:id/acknowledge y /:id/resolve, inexistentes en el código real | 13/10/2026 | backend/src/{models,services,controllers,routes}/alert*.ts | Cesar Fabian Chavez Linares | Implementación real (no solo tolerancia de test) + suite completa de backend verificada en 100% (2501/2501 tests) |

8. Programación de Actividades Pendientes — Modelo 5W + 1H

Actividades pendientes a la fecha de elaboración (13/10/2026), programadas sobre las semanas restantes del calendario oficial del curso.

| Qué | Por qué | Cuándo | Dónde | Quién | Cómo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elaborar el Documento de Gestión de Configuración del Proyecto | Hito oficial del curso sin entregable asociado en el repositorio | Semana del 17/10/2026 | Documentation/ (nuevo documento) | Cesar Fabian Chavez Linares / Piero Alexander Paja de la Cruz (documentación) | Definir líneas base de configuración (código, documentación, ambientes) y procedimiento de control de cambios |
| Decidir y, de corresponder, actualizar el Informe de Evidencias de Pruebas y el Acta 7 para reflejar que la discrepancia CP-009 ya fue corregida | Ambos documentos, ya entregados, describen CP-009 como una discrepancia abierta; el código ya fue corregido y verificado | Semana del 17/10/2026 | Documentation/pruebas/ y Documentation/actas/ | Cesar Fabian Chavez Linares / Piero Alexander Paja de la Cruz (documentación) | Revisión conjunta con el asesor antes de modificar un entregable ya cerrado |
| Ampliar la evidencia de ejecución de pruebas a los RF restantes del catálogo | El catálogo define 68 casos sobre 12 RF; solo 4 RF cuentan con evidencia narrativa detallada (CP-001, CP-004, CP-007, CP-009) | Semanas del 24/10/2026 al 07/11/2026 | Documentation/pruebas/Informe_Evidencias_Pruebas_RespiCare.docx | Cesar Fabian Chavez Linares | Repetir el método ya validado: ejecución real de Jest/pytest + Playwright, sin datos fabricados |
| Consolidar el Plan de Pruebas - Resultados | Hito oficial del curso; requiere el cierre previo de la fase de ejecución | Semana del 14/11/2026 | Documentation/pruebas/ (nuevo documento) | Cesar Fabian Chavez Linares / Piero Alexander Paja de la Cruz (documentación) | Agregación de resultados reales de todas las suites ejecutadas (backend, ai-services, web, mobile) |
| Elaborar el Plan de Mantenimiento | Hito oficial del curso, no iniciado | Semanas del 21/11/2026 al 28/11/2026 | Documentation/ (nuevo documento) | Cesar Fabian Chavez Linares / Piero Alexander Paja de la Cruz (documentación) | Definir tipos de mantenimiento (correctivo/adaptativo/perfectivo), SLA y canal de soporte |

Vista Gantt — Programación por Semana Oficial del Curso

Barras de programación (celdas sombreadas) sobre las semanas oficiales restantes del curso. Modelo tomado de Conceptos de Calidad.pptx (slide 18, tabla CAUSAS / POSIBLES SOLUCIONES / PROGRAMACIÓN / RESPONSABLE / CHEQUEO).

| Actividad | Responsable | 17/10 | 24/10 | 31/10 | 07/11 | 14/11 | 21/11 | 28/11 | 05/12 | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Documento de Gestión de Configuración del Proyecto | C. Chavez Linares / P. Paja de la Cruz |  |  |  |  |  |  |  |  | Pendiente |
| Actualizar Informe de Evidencias / Acta 7 (fix CP-009) | C. Chavez Linares / P. Paja de la Cruz |  |  |  |  |  |  |  |  | Pendiente |
| Plan de Pruebas - Ejecución (ampliar evidencia a RF restantes) | Cesar Fabian Chavez Linares |  |  |  |  |  |  |  |  | En progreso |
| Preparación — Examen II Unidad | Cesar Fabian Chavez Linares |  |  |  |  |  |  |  |  | Pendiente |
| Plan de Pruebas - Resultados | C. Chavez Linares / P. Paja de la Cruz |  |  |  |  |  |  |  |  | Pendiente |
| Plan de Mantenimiento | C. Chavez Linares / P. Paja de la Cruz |  |  |  |  |  |  |  |  | Pendiente |
| Preparación — Examen III Unidad | Cesar Fabian Chavez Linares |  |  |  |  |  |  |  |  | Pendiente |

Leyenda: celda azul claro = semana programada (pendiente); celda amarilla = semana programada en curso (en progreso).

Gantt Histórico — Todo el Ciclo del Proyecto (abril–diciembre 2026)

Resolución mensual, no semanal: complementa la vista anterior mostrando los bloques de trabajo ya completados desde el inicio real del proyecto (primer commit, 25/04/2026) hasta el cierre del calendario oficial del curso (05/12/2026).

| Bloque de trabajo | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 0 — Setup y arquitectura (scaffolding backend/web/mobile/ai-services) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Completado |
| Sprints 1–2 — RF-001/004/007/008/009/010/012/014 (primera versión) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Completado |
| Estabilización de infraestructura, CI/CD y build mobile (Sprints 3–6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Completado |
| Seguridad de imágenes, analítica legacy, interceptor Bearer (Sprints 7–9) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Completado |
| Receso relativo (3 commits en el mes, sin nuevo RF) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Completado |
| RF-005/007/011/012 (ext.), RF-013 institucional, RF-014 wearables reales, rebuild Panel del médico (Sprints 10–13) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Completado |
| Cierre doc. Sprint 13, fix CP-009, Cronograma y Actas 7–8 (este documento) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Completado |
| Documento de Gestión de Configuración del Proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pendiente |
| Plan de Pruebas — Ejecución (ampliar evidencia a RF restantes) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | En progreso |
| Plan de Pruebas — Resultados |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pendiente |
| Plan de Mantenimiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pendiente |

Leyenda: verde = completado; amarillo = en progreso; azul claro = pendiente.

10. Resumen de Avance

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Duración real del proyecto a la fecha | 25/04/2026 al 13/10/2026 (~6 meses) según el primer y el último commit del repositorio |
| Commits por mes (abr→oct) | Abr=4, May=18, Jun=41, Jul=38, Ago=3, Sep=69, Oct=en curso |
| Requerimientos funcionales construidos | 14 de 14 (RF-001 a RF-014) con evidencia de código verificada en la Matriz de Trazabilidad |
| Requerimientos no funcionales con evidencia de código | 5 (RNF-002, RNF-004, RNF-006, RNF-010, RNF-012) — ver sección 5 |
| Mes de mayor actividad real de desarrollo | Septiembre 2026 (69 commits) — RF-005/011/013/014 y hardening de autenticación |
| Hitos oficiales del curso a la fecha (19/09 al 13/10/2026) | 5 de 5 con estado verificado |
| Hitos con entregable completado | 3 de 5 (Informe Resultados Plan Iteración, Plan de Despliegue, Plan de Pruebas - Planificación) |
| Hitos pendientes o con rezago | Calendarización del Proyecto (cubierta por este documento, con rezago) y Documento de Gestión de Configuración (próximo, 17/10) |
| Casos de prueba con evidencia narrativa detallada | 4 de 12 RF (CP-001, CP-004, CP-007, CP-009) sobre un catálogo de 68 casos |
| Suite automatizada de backend | 2501/2501 tests en verde (100%), incluida la corrección de CP-009 |
| Discrepancias especificación↔código identificadas | 2 (ambas documentadas en el Informe de Evidencias); 1 corregida (CP-009), 1 es un hallazgo de UX, no un defecto (CP-007) |
| Entregables oficiales que faltan para el resto del ciclo (hasta 05/12/2026) | Documento de Gestión de Configuración, Plan de Pruebas - Resultados y Plan de Mantenimiento — ver sección 8 |

11. Riesgos y Recomendaciones

| Riesgo | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- |
| Concentrar varias entregas en una sola semana (p. ej. Plan de Pruebas - Ejecución junto con el Examen II, semana del 24/10–31/10) | Medio | Priorizar por RF crítico primero (RF-002, RF-005, RF-007 ya tienen especificación formal); evitar enfrentar todos los RF restantes a la vez, conforme a la recomendación del material del curso |
| El Documento de Gestión de Configuración y el Plan de Mantenimiento aún no tienen ni borrador | Medio | Reservar explícitamente las semanas del 17/10 y del 21/11–28/11 (sin solaparlas con otras entregas) según la vista Gantt de la sección 8 |
| Actualizar un entregable ya cerrado (Informe de Evidencias / Acta 7) podría percibirse como alterar evidencia entregada | Bajo | No modificar sin antes documentar explícitamente, en una nueva acta o anexo, que la discrepancia CP-009 fue corregida con posterioridad a la entrega original |

12. Conclusiones

Este cronograma aplica la técnica 5W+1H y Diagrama de Gantt del material del curso (Conceptos de Calidad.pptx) sobre las fechas reales de 2026-2-Calendario CSW-2.xlsx: registra en la sección 7 lo efectivamente ejecutado y verificable en el repositorio, y programa en la sección 8 lo pendiente, con un responsable y una semana objetivo únicos por actividad, evitando — conforme a la recomendación del material — enfrentar todas las actividades restantes a la vez.