Plan de Iteración — Sprint 0: Setup y Arquitectura

Proyecto RespiCare — Sistema Web y Móvil para la detección de enfermedades respiratorias en Tacna

Sprint 0 de 13 (Sprint 0 a Sprint 12)

Control de Versiones

| Versión | Fecha | Autor | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 11/09/2026 | Cesar Fabian Chavez Linares | Plan de Iteración — Sprint 0: Setup y Arquitectura |

1. Información General

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Laboratorio | Construcción de Software I — Proyecto RespiCare |
| Iteración | Sprint 0: Setup y Arquitectura |
| Fecha Inicio | Semana 1 |
| Fecha Fin | Semana 2 |
| Líder | Cesar Fabian Chavez Linares |
| Equipo | Product Owner, Scrum Master, 2 Backend Developers (Node.js/TypeScript), 1 Frontend Developer (React), 1-2 AI/ML Engineers (Python/FastAPI), 1 DevOps Engineer (Docker/CI-CD) |

2. Objetivo de la Iteración

Establecer la base técnica del proyecto: arquitectura de microservicios, contenedores y pipeline de integración continua sobre los que se construirán todas las iteraciones posteriores.

3. Alcance

Incluye:

Estructura de microservicios (backend, ai-services, web, mobile)

Configuración de Docker y Docker Compose

Base de datos MongoDB inicial

Integración básica backend-frontend

Configuración de CI/CD (GitHub Actions)

Excluye:

Entregables de otras iteraciones (Sprint - y anteriores ya cerrados; Sprint 1 y posteriores aún no iniciados).

Requerimientos Funcionales relacionados (Documentation/trazabilidad/Matriz_Trazabilidad_RespiCare.xlsx):

Sprint de infraestructura: no introduce Requerimientos Funcionales nuevos (RF); establece la base técnica sobre la que se implementan los RF de las siguientes iteraciones.

Requerimientos No Funcionales relacionados (FD03-EPIS-Informe SRS de Proyecto.docx, Cuadro de Requerimientos No Funcionales):

RNF-006: Compatibilidad

RNF-009: Mantenibilidad

4. Entregables Esperados

Entregables verificables comprometidos para el Sprint 0:

| Entregable | Descripción | Aceptado |
| --- | --- | --- |
| Estructura de microservicios (backend, ai-services, web, mob | Estructura de microservicios (backend, ai-services, web, mobile) | Sí |
| Configuración de Docker y Docker Compose | Configuración de Docker y Docker Compose | Sí |
| Base de datos MongoDB inicial | Base de datos MongoDB inicial | Sí |
| Integración básica backend-frontend | Integración básica backend-frontend | Sí |
| Configuración de CI/CD (GitHub Actions) | Configuración de CI/CD (GitHub Actions) | Sí |

5. Cronograma y Actividades

Ceremonias y actividades del Sprint 0 (Semana 1 a Semana 2):

| ID | Actividad | Responsable | Inicio | Fin | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | Sprint Planning | Scrum Master + equipo | Semana 1 | Semana 1 | Completado |
| A2 | Desarrollo e implementación | Equipo de desarrollo | Semana 1 | Semana 2 | Completado |
| A3 | Code review y testing | Equipo de desarrollo | Semana 2 | Semana 2 | Completado |
| A4 | Sprint Review (Demo) | Product Owner + equipo | Semana 2 | Semana 2 | Completado |
| A5 | Retrospectiva | Scrum Master + equipo | Semana 2 | Semana 2 | Completado |

6. Recursos Requeridos

Personal, infraestructura y software utilizados en este Sprint:

Equipo: Product Owner, Scrum Master, 2 Backend Developers (Node.js/TypeScript), 1 Frontend Developer (React), 1-2 AI/ML Engineers (Python/FastAPI), 1 DevOps Engineer (Docker/CI-CD)

Infraestructura: Docker/Docker Compose, MongoDB, Redis, GitHub Actions (CI/CD)

Software: Node.js/TypeScript, React, Python/FastAPI (según corresponda al sprint)

7. Riesgos y Mitigaciones

Riesgos identificados y gestionados durante el Sprint 0:

| Riesgo | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- |
| Elección de stack tecnológico inadecuada para el dominio clínico | Medio | Prueba de concepto temprana con Node.js/TypeScript + Python/FastAPI antes de comprometer arquitectura |
| Configuración de Docker multi-servicio compleja para el equipo | Medio | Documentación de setup y Makefile.docker con targets estandarizados |

8. Criterios de Aceptación

El Sprint 0 se considera exitoso cuando se cumple lo siguiente:

Código implementado según estándares y aprobado en code review por al menos 2 peers

Tests unitarios y de integración escritos y en verde (cobertura >80%)

Sin regresiones ni bugs críticos introducidos

Documentación actualizada (README, Swagger, comentarios en código complejo)

Build pasa en CI/CD, imágenes Docker actualizadas y health checks OK

9. Evidencias

Fuentes documentales y de código verificadas para este Sprint:

| Evidencia | Ubicación | Responsable |
| --- | --- | --- |
| Sección "Sprint 0: Setup y Arquitectura" documentada | Documentation/METODOLOGIA_AGIL_PROYECTO.md | Cesar Fabian Chavez Linares |
| Estructura de microservicios (backend, ai-services, web, mobile) | backend/, ai-services/, web/, mobile/ (raíz del repositorio) | Cesar Fabian Chavez Linares |
| Orquestación Docker Compose por entorno (dev, prod, servidor, túnel, VM) | docker-compose.yml, docker-compose.dev.yml, docker-compose.prod.yml, docker-compose.server.yml, docker-compose.tunnel.yml, docker-compose.vm.yml | Cesar Fabian Chavez Linares |
| Dockerfiles de cada microservicio | backend/Dockerfile, backend/dockerfile.dev, web/Dockerfile, web/dockerfile.dev, nginx/Dockerfile, ai-services/Dockerfile.prod, ai-services/dockerfile | Cesar Fabian Chavez Linares |
| Makefile con targets estandarizados de Docker (mitigación del riesgo de la sección 7) | Makefile.docker | Cesar Fabian Chavez Linares |
| Base de datos MongoDB inicial (definida como servicio en la orquestación Docker) | Servicio mongo/mongodb en docker-compose.yml | Cesar Fabian Chavez Linares |
| Integración básica backend-frontend (rutas Express consumidas por el cliente web) | backend/src/routes/, web/src/services/ (llamadas API del frontend al backend) | Cesar Fabian Chavez Linares |
| Configuración de CI/CD (GitHub Actions) | .github/workflows/ (20 workflows, entre ellos backend-tests.yml, web-tests.yml, mobile-ci.yml, ai-services-tests.yml, docker-build.yml, ci-cd-complete.yml) | Cesar Fabian Chavez Linares |
| Fuente y verificación narrativa del Sprint | Sección "Fase 1: Setup y Arquitectura (Sprint 0)" de METODOLOGIA_AGIL_PROYECTO.md | Cesar Fabian Chavez Linares |

Evidencia de código (extractos reales verificados del repositorio):

Entregable: Configuración de Docker y Docker Compose

docker-compose.yml (líneas 4-19):

services:

mongodb:

image: mongo:6.0

container_name: respicare-mongodb

restart: unless-stopped

ports:

- "127.0.0.1:27017:27017"

environment:

MONGO_INITDB_ROOT_USERNAME: ${MONGO_USERNAME:-admin}

MONGO_INITDB_ROOT_PASSWORD: ${MONGO_PASSWORD:-password123}

MONGO_INITDB_DATABASE: ${MONGO_DB:-respicare}

volumes:

- mongodb_data:/data/db

- ./mongodb/init:/docker-entrypoint-initdb.d:ro

networks:

- respicare-network

Entregable: Configuración de CI/CD (GitHub Actions)

.github/workflows/ci-cd-complete.yml (líneas 1-17):

name: Complete CI/CD Pipeline

on:

push:

branches: [ main, develop ]

pull_request:

branches: [ main, develop ]

env:

NODE_VERSION: '18'

PYTHON_VERSION: '3.10'

permissions:

contents: read

jobs:

10. Indicadores de Éxito

Métricas que evidencian el resultado del Sprint 0:

| Indicador | Meta | Resultado | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Entregables completados | 5/5 | 5/5 (100%) | ✅ Cumplido |
| Definition of Done | Todos los criterios de DoD cumplidos | Cumplido | ✅ Cumplido |

11. Seguimiento y Control

Ceremonias Scrum realizadas durante el Sprint según [Metodología Ágil del Proyecto](../METODOLOGIA_AGIL_PROYECTO.md): Daily Standups (15 min, diarios), Sprint Review (demo del incremento) y Retrospectiva (formato Start-Stop-Continue) al cierre del Sprint.

Sin impedimentos críticos reportados que afectaran el cierre del Sprint 0 según la documentación del proyecto.

12. Lecciones Aprendidas y Cierre

Cierre del Sprint 0 y aprendizajes incorporados a las siguientes iteraciones:

Aprendizajes documentados en la sección "Resultados y Lecciones Aprendidas" de METODOLOGIA_AGIL_PROYECTO.md, aplicados de forma acumulativa en el Sprint 1.