Plan de Iteración — Sprint 10: Integración HL7 FHIR

Proyecto RespiCare — Sistema Web y Móvil para la detección de enfermedades respiratorias en Tacna

Sprint 10 de 13 (Sprint 0 a Sprint 12)

Control de Versiones

| Versión | Fecha | Autor | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 11/09/2026 | Cesar Fabian Chavez Linares | Plan de Iteración — Sprint 10: Integración HL7 FHIR |

1. Información General

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Laboratorio | Construcción de Software I — Proyecto RespiCare |
| Iteración | Sprint 10: Integración HL7 FHIR |
| Fecha Inicio | Semana 21 |
| Fecha Fin | Semana 22 |
| Líder | Cesar Fabian Chavez Linares |
| Equipo | Product Owner, Scrum Master, 2 Backend Developers (Node.js/TypeScript), 1 Frontend Developer (React), 1-2 AI/ML Engineers (Python/FastAPI), 1 DevOps Engineer (Docker/CI-CD) |

2. Objetivo de la Iteración

Habilitar interoperabilidad clínica estándar mediante un cliente FHIR y un parser HL7 v2/v3, sentando las bases de la Fase 5 (Analítica Avanzada y Salud Conectada).

3. Alcance

Incluye:

Servicio fhirService.ts con cliente Axios configurable

Parser HL7 v2/v3 (hl7Parser.ts) con unit tests

Endpoints de sincronización clínica

Documentación de interoperabilidad en el backend

Excluye:

Entregables de otras iteraciones (Sprint 9 y anteriores ya cerrados; Sprint 11 y posteriores aún no iniciados).

Requerimientos Funcionales relacionados (Documentation/trazabilidad/Matriz_Trazabilidad_RespiCare.xlsx):

RF-008: Historial clínico electrónico — extensión — interoperabilidad HL7/FHIR

Requerimientos No Funcionales relacionados (FD03-EPIS-Informe SRS de Proyecto.docx, Cuadro de Requerimientos No Funcionales):

RNF-008: Interoperabilidad

4. Entregables Esperados

Entregables verificables comprometidos para el Sprint 10:

| Entregable | Descripción | Aceptado |
| --- | --- | --- |
| Servicio fhirService.ts | Servicio fhirService.ts con cliente Axios configurable | Sí |
| Parser HL7 v2/v3 (hl7Parser.ts) | Parser HL7 v2/v3 (hl7Parser.ts) con unit tests | Sí |
| Endpoints de sincronización clínica | Endpoints de sincronización clínica | Sí |
| Documentación de interoperabilidad en el backend | Documentación de interoperabilidad en el backend | Sí |

5. Cronograma y Actividades

Ceremonias y actividades del Sprint 10 (Semana 21 a Semana 22):

| ID | Actividad | Responsable | Inicio | Fin | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | Sprint Planning | Scrum Master + equipo | Semana 21 | Semana 21 | Completado |
| A2 | Desarrollo e implementación | Equipo de desarrollo | Semana 21 | Semana 22 | Completado |
| A3 | Code review y testing | Equipo de desarrollo | Semana 22 | Semana 22 | Completado |
| A4 | Sprint Review (Demo) | Product Owner + equipo | Semana 22 | Semana 22 | Completado |
| A5 | Retrospectiva | Scrum Master + equipo | Semana 22 | Semana 22 | Completado |

6. Recursos Requeridos

Personal, infraestructura y software utilizados en este Sprint:

Equipo: Product Owner, Scrum Master, 2 Backend Developers (Node.js/TypeScript), 1 Frontend Developer (React), 1-2 AI/ML Engineers (Python/FastAPI), 1 DevOps Engineer (Docker/CI-CD)

Infraestructura: Docker/Docker Compose, MongoDB, Redis, GitHub Actions (CI/CD)

Software: Node.js/TypeScript, React, Python/FastAPI (según corresponda al sprint)

7. Riesgos y Mitigaciones

Riesgos identificados y gestionados durante el Sprint 10:

| Riesgo | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- |
| Heterogeneidad de formatos HL7 entre hospitales/laboratorios externos | Medio | Parser HL7 v2/v3 desacoplado con unit tests dedicados por variante de mensaje |

8. Criterios de Aceptación

El Sprint 10 se considera exitoso cuando se cumple lo siguiente:

Código implementado según estándares y aprobado en code review por al menos 2 peers

Tests unitarios y de integración escritos y en verde (cobertura >80%)

Sin regresiones ni bugs críticos introducidos

Documentación actualizada (README, Swagger, comentarios en código complejo)

Build pasa en CI/CD, imágenes Docker actualizadas y health checks OK

9. Evidencias

Fuentes documentales y de código verificadas para este Sprint:

| Evidencia | Ubicación | Responsable |
| --- | --- | --- |
| Sección "Sprint 10: Integración HL7 FHIR" documentada | Documentation/METODOLOGIA_AGIL_PROYECTO.md | Cesar Fabian Chavez Linares |
| Servicio cliente FHIR | backend/src/services/fhirService.ts, backend/src/routes/fhirRoutes.ts | Cesar Fabian Chavez Linares |
| Parser HL7 v2/v3 | backend/src/utils/hl7Parser.ts | Cesar Fabian Chavez Linares |
| Página de visualización de mensajes HL7 (frontend) | web/src/pages/Hl7Page.js | Cesar Fabian Chavez Linares |
| Tests unitarios y de integración de FHIR/HL7 | backend/tests/unit/services/fhirService.test.ts, backend/tests/unit/utils/hl7Parser.test.ts, backend/tests/unit/controllers/fhirController.test.ts, backend/tests/unit/services/fhirValidator.test.ts, backend/tests/integration/fhir.integration.test.ts | Cesar Fabian Chavez Linares |
| Fuente y verificación narrativa del Sprint | Sección "Sprint 10: Integración HL7 FHIR" de METODOLOGIA_AGIL_PROYECTO.md | Cesar Fabian Chavez Linares |

Evidencia de código (extractos reales verificados del repositorio):

Entregable: Servicio fhirService.ts con cliente Axios configurable

backend/src/services/fhirService.ts (líneas 108-117):

async createResource<T extends FhirResource>(resource: T): Promise<T> {

if (this.stubExternalCalls) {

// Skip external FHIR server call in tests; return the decorated resource with a stub id.

return {

...this.decorateResource(resource),

id: (resource as any).id ?? `test-${Date.now()}`,

} as T;

}

const response = await this.client.post<T>('/', this.decorateResource(resource));

return response.data;

}

Entregable: Parser HL7 v2/v3 (hl7Parser.ts)

backend/src/utils/hl7Parser.ts (líneas 17-31):

export function parseHl7Message(message: string): Hl7Message {

const segments: Hl7Segment[] = message

.split(/\r\n|\n|\r/)

.map((line) => line.trim())

.filter((line) => line.length > 0)

.map((line) => {

const [name, ...fields] = line.split('|');

return { name, fields };

});

const header = segments.find((segment) => segment.name === 'MSH') ?? null;

return {

header,

segments,

};

}

10. Indicadores de Éxito

Métricas que evidencian el resultado del Sprint 10:

| Indicador | Meta | Resultado | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Entregables completados | 4/4 | 4/4 (100%) | ✅ Cumplido |
| Definition of Done | Todos los criterios de DoD cumplidos | Cumplido | ✅ Cumplido |

11. Seguimiento y Control

Ceremonias Scrum realizadas durante el Sprint según [Metodología Ágil del Proyecto](../METODOLOGIA_AGIL_PROYECTO.md): Daily Standups (15 min, diarios), Sprint Review (demo del incremento) y Retrospectiva (formato Start-Stop-Continue) al cierre del Sprint.

Sin impedimentos críticos reportados que afectaran el cierre del Sprint 10 según la documentación del proyecto.

12. Lecciones Aprendidas y Cierre

Cierre del Sprint 10 y aprendizajes incorporados a las siguientes iteraciones:

Aprendizajes documentados en la sección "Resultados y Lecciones Aprendidas" de METODOLOGIA_AGIL_PROYECTO.md, aplicados de forma acumulativa en el Sprint 11.