Plan de Iteración — Sprint 4: Chatbot y Analytics

Proyecto RespiCare — Sistema Web y Móvil para la detección de enfermedades respiratorias en Tacna

Sprint 4 de 13 (Sprint 0 a Sprint 12)

Control de Versiones

| Versión | Fecha | Autor | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 11/09/2026 | Cesar Fabian Chavez Linares | Plan de Iteración — Sprint 4: Chatbot y Analytics |

1. Información General

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Laboratorio | Construcción de Software I — Proyecto RespiCare |
| Iteración | Sprint 4: Chatbot y Analytics |
| Fecha Inicio | Semana 9 |
| Fecha Fin | Semana 10 |
| Líder | Cesar Fabian Chavez Linares |
| Equipo | Product Owner, Scrum Master, 2 Backend Developers (Node.js/TypeScript), 1 Frontend Developer (React), 1-2 AI/ML Engineers (Python/FastAPI), 1 DevOps Engineer (Docker/CI-CD) |

2. Objetivo de la Iteración

Entregar el chatbot médico integrado y las primeras analíticas y visualizaciones geográficas de reportes de síntomas, cerrando la Fase 2 (MVP).

3. Alcance

Incluye:

Chatbot médico integrado

Analytics básicos

Mapas interactivos

Reportes de síntomas

Excluye:

Entregables de otras iteraciones (Sprint 3 y anteriores ya cerrados; Sprint 5 y posteriores aún no iniciados).

Requerimientos Funcionales relacionados (Documentation/trazabilidad/Matriz_Trazabilidad_RespiCare.xlsx):

RF-002: Diagnóstico inteligente de síntomas — extensión chatbot

RF-010: Reportes y estadísticas

RF-003: Análisis de tos por audio — asociado temáticamente — soporte multimedia del chatbot

Requerimientos No Funcionales relacionados (FD03-EPIS-Informe SRS de Proyecto.docx, Cuadro de Requerimientos No Funcionales):

RNF-001: Usabilidad

4. Entregables Esperados

Entregables verificables comprometidos para el Sprint 4:

| Entregable | Descripción | Aceptado |
| --- | --- | --- |
| Chatbot médico integrado | Chatbot médico integrado | Sí |
| Analytics básicos | Analytics básicos | Sí |
| Mapas interactivos | Mapas interactivos | Sí |
| Reportes de síntomas | Reportes de síntomas | Sí |

5. Cronograma y Actividades

Ceremonias y actividades del Sprint 4 (Semana 9 a Semana 10):

| ID | Actividad | Responsable | Inicio | Fin | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | Sprint Planning | Scrum Master + equipo | Semana 9 | Semana 9 | Completado |
| A2 | Desarrollo e implementación | Equipo de desarrollo | Semana 9 | Semana 10 | Completado |
| A3 | Code review y testing | Equipo de desarrollo | Semana 10 | Semana 10 | Completado |
| A4 | Sprint Review (Demo) | Product Owner + equipo | Semana 10 | Semana 10 | Completado |
| A5 | Retrospectiva | Scrum Master + equipo | Semana 10 | Semana 10 | Completado |

6. Recursos Requeridos

Personal, infraestructura y software utilizados en este Sprint:

Equipo: Product Owner, Scrum Master, 2 Backend Developers (Node.js/TypeScript), 1 Frontend Developer (React), 1-2 AI/ML Engineers (Python/FastAPI), 1 DevOps Engineer (Docker/CI-CD)

Infraestructura: Docker/Docker Compose, MongoDB, Redis, GitHub Actions (CI/CD)

Software: Node.js/TypeScript, React, Python/FastAPI (según corresponda al sprint)

7. Riesgos y Mitigaciones

Riesgos identificados y gestionados durante el Sprint 4:

| Riesgo | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- |
| Alcance del MVP en riesgo de crecer sin control (scope creep) | Medio | Priorización MoSCoW estricta: Analytics/Chatbot como Should Have, visualizaciones avanzadas diferidas |

8. Criterios de Aceptación

El Sprint 4 se considera exitoso cuando se cumple lo siguiente:

Código implementado según estándares y aprobado en code review por al menos 2 peers

Tests unitarios y de integración escritos y en verde (cobertura >80%)

Sin regresiones ni bugs críticos introducidos

Documentación actualizada (README, Swagger, comentarios en código complejo)

Build pasa en CI/CD, imágenes Docker actualizadas y health checks OK

9. Evidencias

Fuentes documentales y de código verificadas para este Sprint:

| Evidencia | Ubicación | Responsable |
| --- | --- | --- |
| Sección "Sprint 4: Chatbot y Analytics" documentada | Documentation/METODOLOGIA_AGIL_PROYECTO.md | Cesar Fabian Chavez Linares |
| Chatbot médico integrado | web/src/components/ChatBot.js, web/src/components/ChatBotEnhanced.js | Cesar Fabian Chavez Linares |
| Analytics básicos y reportes de síntomas (backend) | backend/src/models/SymptomReport.js, backend/src/routes/symptomReportsRoutes.ts, backend/src/services/analyticsService.ts, backend/src/routes/analyticsRoutes.ts | Cesar Fabian Chavez Linares |
| Mapas interactivos de reportes | web/src/components/HeatMap.js, web/src/components/InteractiveHeatMap.js, web/src/components/EpidemiologicalHeatmap.js, web/src/pages/HeatMapPage.js | Cesar Fabian Chavez Linares |
| Tests del chatbot | web/src/components/__tests__/ChatBot.test.js, web/src/components/__tests__/ChatBotEnhanced.test.js, web/src/tests/accessibility/chatbot.accessibility.test.js | Cesar Fabian Chavez Linares |
| Fuente y verificación narrativa del Sprint | Sección "Sprint 4: Chatbot y Analytics" de METODOLOGIA_AGIL_PROYECTO.md | Cesar Fabian Chavez Linares |

Evidencia de código (extractos reales verificados del repositorio):

Entregable: Chatbot médico integrado

web/src/components/ChatBot.js (líneas 109-124):

const handleSend = async () => {

if (!inputText.trim()) return;

const userMessage = { type: 'user', text: inputText, timestamp: new Date() };

setMessages(prev => [...prev, userMessage]);

saveMessage('user', inputText);

const currentInput = inputText;

setInputText('');

setIsLoading(true);

try {

const extractedSymptoms = extractSymptoms(currentInput);

let mlAnalysisResult = null;

if (extractedSymptoms && extractedSymptoms.length > 0) {

try {

// Get auth token from localStorage or use guest token

Entregable: Mapas interactivos

web/src/components/HeatMap.js (líneas 1-20):

import React, { useState, useEffect } from 'react';

import axios from 'axios';

import './HeatMap.css';

import { LEGACY_API_BASE } from '../utils/apiBase';

function HeatMap() {

const [reportData, setReportData] = useState([]);

const [selectedZone, setSelectedZone] = useState(null);

const [filterSeverity, setFilterSeverity] = useState('all');

const [loading, setLoading] = useState(true);

const [error, setError] = useState(null);

useEffect(() => {

fetchHeatmapData();

}, []);

const fetchHeatmapData = async () => {

try {

setLoading(true);

setError(null);

10. Indicadores de Éxito

Métricas que evidencian el resultado del Sprint 4:

| Indicador | Meta | Resultado | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Entregables completados | 4/4 | 4/4 (100%) | ✅ Cumplido |
| Story Points | 22 SP planificados | 22 SP completados (100%) | ✅ Cumplido |
| Definition of Done | Todos los criterios de DoD cumplidos | Cumplido | ✅ Cumplido |

11. Seguimiento y Control

Ceremonias Scrum realizadas durante el Sprint según [Metodología Ágil del Proyecto](../METODOLOGIA_AGIL_PROYECTO.md): Daily Standups (15 min, diarios), Sprint Review (demo del incremento) y Retrospectiva (formato Start-Stop-Continue) al cierre del Sprint.

Sin impedimentos críticos reportados que afectaran el cierre del Sprint 4 según la documentación del proyecto.

12. Lecciones Aprendidas y Cierre

Cierre del Sprint 4 y aprendizajes incorporados a las siguientes iteraciones:

Aprendizajes documentados en la sección "Resultados y Lecciones Aprendidas" de METODOLOGIA_AGIL_PROYECTO.md, aplicados de forma acumulativa en el Sprint 5.