PLAN DE ITERACIÓN
Sprint 7: Integración Chatbot + ML

Sprint 7 de 13 (Sprint 0 a Sprint 12) — RespiCare
Sistema Web y Móvil para la detección de enfermedades respiratorias en Tacna

# Control de Versiones

| Versión | Fecha | Autor | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 11/09/2026 | Cesar Fabian Chavez Linares | Plan de Iteración — Sprint 7: Integración Chatbot + ML |

## 1. Información General

Datos generales del Sprint 7 de 13 del proyecto RespiCare.

| Laboratorio | Construcción de Software I — Proyecto RespiCare |
| --- | --- |
| Iteración | Sprint 7: Integración Chatbot + ML |
| Fecha Inicio | Semana 15 |
| Fecha Fin | Semana 16 |
| Líder | Cesar Fabian Chavez Linares |
| Equipo | Product Owner, Scrum Master, 2 Backend Developers (Node.js/TypeScript), 1 Frontend Developer (React), 1-2 AI/ML Engineers (Python/FastAPI), 1 DevOps Engineer (Docker/CI-CD) |

## 2. Objetivo de la Iteración

Integrar el modelo ML entrenado dentro del chatbot médico, exponiendo predicciones con explicación SHAP y alternativas de diagnóstico al usuario final.

## 3. Alcance

Incluye:
• Integración de ML en el chatbot
• Predicciones con explicaciones SHAP
• Factores de decisión visibles al usuario
• Top 3 predicciones alternativas

Excluye:
• Entregables de otras iteraciones (Sprint 6 y anteriores ya cerrados; Sprint 8 y posteriores aún no iniciados).

## 4. Entregables Esperados

Entregables verificables comprometidos para el Sprint 7:

| Entregable | Descripción | Aceptado |
| --- | --- | --- |
| Integración de ML en el chatbot | Integración de ML en el chatbot | Sí |
| Predicciones | Predicciones con explicaciones SHAP | Sí |
| Factores de decisión visibles al usuario | Factores de decisión visibles al usuario | Sí |
| Top 3 predicciones alternativas | Top 3 predicciones alternativas | Sí |

## 5. Cronograma y Actividades

Ceremonias y actividades del Sprint 7 (Semana 15 a Semana 16):

| ID | Actividad | Responsable | Inicio | Fin | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | Sprint Planning | Scrum Master + equipo | Semana 15 | Semana 15 | Completado |
| A2 | Desarrollo e implementación | Equipo de desarrollo | Semana 15 | Semana 16 | Completado |
| A3 | Code review y testing | Equipo de desarrollo | Semana 16 | Semana 16 | Completado |
| A4 | Sprint Review (Demo) | Product Owner + equipo | Semana 16 | Semana 16 | Completado |
| A5 | Retrospectiva | Scrum Master + equipo | Semana 16 | Semana 16 | Completado |

## 6. Recursos Requeridos

Personal, infraestructura y software utilizados en este Sprint:

Equipo: Product Owner, Scrum Master, 2 Backend Developers (Node.js/TypeScript), 1 Frontend Developer (React), 1-2 AI/ML Engineers (Python/FastAPI), 1 DevOps Engineer (Docker/CI-CD)
Infraestructura: Docker/Docker Compose, MongoDB, Redis, GitHub Actions (CI/CD)
Software: Node.js/TypeScript, React, Python/FastAPI (según corresponda al sprint)

## 7. Riesgos y Mitigaciones

Riesgos identificados y gestionados durante el Sprint 7:

| Riesgo | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- |
| Latencia percibida al combinar inferencia ML + generación conversacional | Medio | Circuit Breaker heredado del Sprint 3 y cacheo de resultados de predicción |

## 8. Criterios de Aceptación

El Sprint 7 se considera exitoso cuando se cumple lo siguiente:

• Código implementado según estándares y aprobado en code review por al menos 2 peers

• Tests unitarios y de integración escritos y en verde (cobertura >80%)

• Sin regresiones ni bugs críticos introducidos

• Documentación actualizada (README, Swagger, comentarios en código complejo)

• Build pasa en CI/CD, imágenes Docker actualizadas y health checks OK

## 9. Evidencias

Fuentes documentales y de código verificadas para este Sprint:

| Evidencia | Ubicación | Responsable |
| --- | --- | --- |
| Sección "Sprint 7: Integración Chatbot + ML" documentada | Documentation/METODOLOGIA_AGIL_PROYECTO.md | Cesar Fabian Chavez Linares |
| Fuente y verificación de código real | Sección "Sprint 7: Integración Chatbot + ML" de METODOLOGIA_AGIL_PROYECTO.md | Cesar Fabian Chavez Linares |

## 10. Indicadores de Éxito

Métricas que evidencian el resultado del Sprint 7:

| Indicador | Meta | Resultado | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Entregables completados | 4/4 | 4/4 (100%) | ✅ Cumplido |
| Story Points | 23 SP planificados | 23 SP completados (100%) | ✅ Cumplido |
| Definition of Done | Todos los criterios de DoD cumplidos | Cumplido | ✅ Cumplido |

## 11. Seguimiento y Control

Ceremonias Scrum realizadas durante el Sprint según METODOLOGIA_AGIL_PROYECTO.md: Daily Standups (15 min, diarios), Sprint Review (demo del incremento) y Retrospectiva (formato Start-Stop-Continue) al cierre del Sprint.

Sin impedimentos críticos reportados que afectaran el cierre del Sprint 7 según la documentación del proyecto.

## 12. Lecciones Aprendidas y Cierre

Cierre del Sprint 7 y aprendizajes incorporados a las siguientes iteraciones:

Aprendizajes documentados en la sección "Resultados y Lecciones Aprendidas" de METODOLOGIA_AGIL_PROYECTO.md, aplicados de forma acumulativa en el Sprint 8