Plan de Iteración General del Proyecto

Proyecto: RespiCare — Sistema Web y Móvil para la Detección de Enfermedades Respiratorias en Tacna

Asignatura: Construcción de Software I

Plantilla: Plan de Iteración — Plantilla Corporativa Avanzada

Alcance: consolida las 14 iteraciones del proyecto completo (Sprint 0 a Sprint 13), incluyendo el Sprint 13 (extensión de alcance) ya ejecutado

Versión Word con el formato oficial: [Plan_Iteracion_Proyecto_RespiCare.docx](Plan_Iteracion_Proyecto_RespiCare.docx)

Control de Versiones

| Versión | Fecha | Autor | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 10/09/2026 | Chávez Linares, Cesar Fabian | Consolidación del Plan de Iteración para las 13 iteraciones del proyecto (Sprint 0 a Sprint 12), sustentado en METODOLOGIA_AGIL_PROYECTO.md e Informe_Resultados_Plan_Iteraciones.md. |
| 1.1 | 11/09/2026 | Chávez Linares, Cesar Fabian | Se agrega el Sprint 13 (pendiente de ejecución) como extensión de alcance: API de interoperabilidad MINSA/SINADEF e integración wearables-IA. |
| 1.2 | 12/09/2026 | Chávez Linares, Cesar Fabian | Se actualiza el estado del Sprint 13 de "pendiente" a "ejecutado": API de interoperabilidad MINSA/SINADEF (institutionalAuth.ts, institutionalIntegrationService.ts, institutionalController.ts) e integración wearables-IA (medical_validation_rules.py) implementadas y con pruebas unitarias/integración pasando. Se actualizan entregables, cronograma, riesgos, criterios de aceptación e indicadores para reflejar las 14 iteraciones completadas. |

1. Información General

Este documento consolida en un solo Plan de Iteración las 14 iteraciones (Sprint 0 a Sprint 13) ejecutadas y documentadas en el proyecto, según el sustento verificado en [Metodología Ágil del Proyecto](../METODOLOGIA_AGIL_PROYECTO.md) (framework Scrum adaptado con elementos Kanban y XP, 12 sprints de desarrollo más el Sprint 0 de arquitectura, con métricas de velocity, cobertura y calidad por sprint) y en el [Informe de Resultados del Plan de Iteraciones](Informe_Resultados_Plan_Iteraciones.md) (resultados detallados con aprobación SQA de las iteraciones del módulo de diagnóstico). Adicionalmente incorpora el Sprint 13, una extensión de alcance identificada en una revisión posterior de requerimientos, objetivos y avances del proyecto, y ya ejecutada: API de interoperabilidad MINSA/SINADEF e integración de wearables con los servicios de IA, con código fuente y pruebas verificables en el repositorio (ver [Plan de Iteración del Sprint 13](Plan_Iteracion_Sprint13_RespiCare.md)).

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Laboratorio | Construcción de Software I — RespiCare |
| Iteración | General del Proyecto (Sprint 0 a Sprint 13 — 14 iteraciones completadas) |
| Fecha Inicio | Semana 1 |
| Fecha Fin | Semana 28 (cierre de las 14 iteraciones, incluyendo el Sprint 13) |
| Líder | Chávez Linares, Cesar Fabian (Scrum Master / Backend Developer) |
| Equipo | Backend Developer, Frontend Developer, Mobile Developer, Data Science/ML, QA/Tester |

2. Objetivo de la Iteración

Documentar de manera consolidada la planificación, ejecución y resultados de todas las iteraciones del proyecto RespiCare, desde el establecimiento de la arquitectura base (Sprint 0) hasta la incorporación de analítica predictiva, interoperabilidad HL7/FHIR, dashboards ejecutivos (Sprint 12) e interoperabilidad institucional MINSA/SINADEF con integración wearables-IA (Sprint 13), evidenciando el cumplimiento incremental del alcance funcional completo del sistema.

3. Alcance

Incluye: las 14 iteraciones documentadas — Sprint 0 (arquitectura y setup), Sprints 1-4 (MVP: autenticación, frontend/dashboard, servicios de IA, chatbot y analytics básicos), Sprints 5-8 (sistema de Machine Learning con Random Forest/XGBoost, explicabilidad SHAP e integración con el chatbot), Sprint 9 (refinamiento, documentación y preparación para producción), Sprints 10-12 (interoperabilidad HL7/FHIR, dashboard ejecutivo y modelos ML predictivos) y Sprint 13, extensión de alcance ya ejecutada: API de interoperabilidad MINSA/SINADEF e integración de wearables con los servicios de IA.

Excluye: el módulo de emergencias y ambulancias, previsto como iteración futura aún no planificada formalmente. La integración completa de wearables con los servicios de IA y la interoperabilidad institucional con MINSA/SINADEF dejaron de estar excluidas y se ejecutaron como el Sprint 13 (ver sección 4).

4. Entregables Esperados

Entregables verificables comprometidos, uno por cada una de las 14 iteraciones completadas del proyecto, incluyendo el Sprint 13 agregado como extensión de alcance:

| Entregable | Descripción | Aceptado |
| --- | --- | --- |
| Sprint 0 — Arquitectura | Estructura de microservicios, Docker, MongoDB, CI/CD e integración básica backend-frontend | ✅ |
| Sprint 1 — Autenticación | Sistema de autenticación JWT, gestión de usuarios, endpoints de API y documentación Swagger | ✅ |
| Sprint 2 — Frontend y Dashboard | Interfaz web en React, dashboard básico, integración con backend y diseño responsive | ✅ |
| Sprint 3 — AI Services | Servicios de IA en Python/FastAPI, análisis básico de síntomas, integración con OpenAI y patrones Circuit Breaker | ✅ |
| Sprint 4 — Chatbot y Analytics | Chatbot médico integrado, analytics básicos, mapas interactivos y reportes de síntomas | ✅ |
| Sprint 5 — Dataset y Random Forest | Dataset sintético de 64k casos, modelo Random Forest (99.19% accuracy) y reglas de emergencia | ✅ |
| Sprint 6 — XGBoost Optimizado | Modelo XGBoost (99.81% accuracy), feature engineering avanzado y explicabilidad SHAP | ✅ |
| Sprint 7 — Integración Chatbot + ML | Predicciones con explicaciones SHAP, factores de decisión y top 3 predicciones alternativas | ✅ |
| Sprint 8 — Analytics Avanzados | Dashboard completo con tendencias temporales, reportes geográficos y visualizaciones interactivas | ✅ |
| Sprint 9 — Refinamiento | Optimización de rendimiento, documentación completa y testing exhaustivo (>80% cobertura) | ✅ |
| Sprint 10 — Integración HL7 FHIR | Servicio fhirService.ts, parser hl7Parser.ts y endpoints de sincronización clínica | ✅ |
| Sprint 11 — Dashboard Ejecutivo | ExecutiveDashboard.js, ShapDashboard.js y servicios de analytics/epidemiología | ✅ |
| Sprint 12 — ML Predictivo y Cobertura | trend_predictor.py, anomaly_detector.py, demand_forecasting.py y endpoints de monitoreo ML | ✅ |
| Sprint 13 — Interoperabilidad MINSA/SINADEF y Wearables-IA | API de interoperabilidad MINSA/SINADEF (InstitutionalApiClient, institutionalAuth.ts, institutionalIntegrationService.ts, institutionalController.ts) e integración del pipeline de wearables con los modelos de IA (medical_validation_rules.py, symptom_ml_analyzer.py) | ✅ |

5. Cronograma y Actividades

Cronograma consolidado de las 14 iteraciones, expresado en semanas de proyecto (28 semanas / 6.5 meses en total), conforme a las duraciones documentadas por fase en METODOLOGIA_AGIL_PROYECTO.md, incluyendo el Sprint 13 (Semana 27-28) como extensión de alcance ya ejecutada.

| ID | Actividad | Responsable | Inicio | Fin | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 0 | Fase 1: Setup y Arquitectura | Equipo de desarrollo | Semana 1 | Semana 2 | Completado |
| Sprint 1 | Fase 2: Autenticación y Backend Básico | Equipo de desarrollo | Semana 3 | Semana 4 | Completado |
| Sprint 2 | Fase 2: Frontend y Dashboard | Equipo de desarrollo | Semana 5 | Semana 6 | Completado |
| Sprint 3 | Fase 2: AI Services | Equipo de desarrollo | Semana 7 | Semana 8 | Completado |
| Sprint 4 | Fase 2: Chatbot y Analytics | Equipo de desarrollo | Semana 9 | Semana 10 | Completado |
| Sprint 5 | Fase 3: Dataset y Random Forest | Equipo de desarrollo | Semana 11 | Semana 12 | Completado |
| Sprint 6 | Fase 3: XGBoost Optimizado | Equipo de desarrollo | Semana 13 | Semana 14 | Completado |
| Sprint 7 | Fase 3: Integración Chatbot + ML | Equipo de desarrollo | Semana 15 | Semana 16 | Completado |
| Sprint 8 | Fase 3: Analytics Avanzados | Equipo de desarrollo | Semana 17 | Semana 18 | Completado |
| Sprint 9 | Fase 4: Refinamiento | Equipo de desarrollo | Semana 19 | Semana 20 | Completado |
| Sprint 10 | Fase 5: Integración HL7 FHIR | Equipo de desarrollo | Semana 21 | Semana 22 | Completado |
| Sprint 11 | Fase 5: Dashboard Ejecutivo y Analytics | Equipo de desarrollo | Semana 23 | Semana 24 | Completado |
| Sprint 12 | Fase 5: Modelos ML Predictivos y Cobertura | Equipo de desarrollo | Semana 25 | Semana 26 | Completado |
| Sprint 13 | Extensión: Interoperabilidad MINSA/SINADEF y Wearables-IA | Equipo de desarrollo | Semana 27 | Semana 28 | Completado |

6. Recursos Requeridos

Personal: equipo de desarrollo distribuido (Backend, Frontend, Mobile, Data Science/ML y QA), con roles de Scrum Master y Product Owner rotativos, consistente con la metodología ágil personalizada descrita en METODOLOGIA_AGIL_PROYECTO.md.

Infraestructura y software: microservicios en Docker, MongoDB, GitHub Actions (CI/CD), Node.js/TypeScript + Express (backend), React (frontend web), Capacitor + Next.js (mobile), Python/FastAPI (AI Services), scikit-learn/XGBoost/SHAP (Machine Learning) y servicios de interoperabilidad HL7/FHIR.

7. Riesgos y Mitigaciones

| Riesgo | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- |
| Adaptación a TypeScript strict mode y a un stack multi-servicio (Docker) | Medio | Sprint 0 dedicado exclusivamente a establecer y validar la arquitectura antes de iniciar el desarrollo funcional |
| Complejidad de la integración SHAP y explicabilidad del modelo ML | Alto | Sprints 6-7 dedicados a validación con test set y a la integración incremental de SHAP en el chatbot antes de exponerlo a producción |
| Cobertura de pruebas insuficiente en un desarrollo iterativo rápido | Medio | Sprint 9 dedicado a testing exhaustivo (>80% cobertura web/mobile) antes de las iteraciones finales de analítica avanzada |
| Wearables (Health Connect/HealthKit) permanecían como stubs sin integrarse al pipeline de IA | Medio (resuelto) | Ejecutado en el Sprint 13: capa de validación clínica basada en reglas (MedicalValidationRules.validate_vitals() en ai-services/services/medical_validation_rules.py), integrada vía symptom_ml_analyzer.py, aiIntegration.ts y symptomAnalyzerController.ts, con fallback automático al modelo sin wearables |
| Ausencia de integración institucional con MINSA/SINADEF (Fase 4 del Documento de Visión, no ejecutada) | Medio (resuelto) | Ejecutado en el Sprint 13: API de interoperabilidad institucional (InstitutionalApiClient, InstitutionalAuditLog, institutionalAuth.ts, institutionalIntegrationService.ts, institutionalController.ts, institutionalRoutes.ts) construida sobre el estándar HL7/FHIR ya adoptado (fhirService.ts), con autenticación por API key, rate limiting y auditoría |

8. Criterios de Aceptación

Las 14 iteraciones (Sprint 0 a Sprint 13) quedan marcadas como completadas cuando se cumplen los siguientes criterios, verificados en METODOLOGIA_AGIL_PROYECTO.md y en el [Plan de Iteración del Sprint 13](Plan_Iteracion_Sprint13_RespiCare.md):

12 de 12 sprints de desarrollo completados (120% de la meta de 10 sprints planificados), más el Sprint 13 como extensión de alcance ejecutada.

278 story points totales entregados (116% de la meta de 240 SP) en Sprint 0-12.

Cobertura de pruebas web/mobile ≥80% (resultado real: 82%) y cobertura pytest ML ≥70% (resultado real: 78%).

Modelo ML de producción (XGBoost) con accuracy >95% (resultado real: 99.81%).

Integraciones HL7/FHIR y dashboards ejecutivos entregados de forma completa, no solo como prototipo.

Sprint 13: API de interoperabilidad MINSA/SINADEF funcional con autenticación, rate limiting y auditoría, e integración wearables-IA con validación clínica basada en reglas, ambas con pruebas unitarias/integración pasando (18 pruebas nuevas).

9. Evidencias

Evidencias verificables que respaldan la ejecución de las 14 iteraciones documentadas:

| Evidencia | Ubicación | Responsable |
| --- | --- | --- |
| Metodología ágil y detalle de las 13 iteraciones (Sprint 0 a Sprint 12) | Documentation/METODOLOGIA_AGIL_PROYECTO.md | Equipo de desarrollo |
| Resultados detallados con aprobación SQA (módulo de diagnóstico) | Documentation/informes/Informe_Resultados_Plan_Iteraciones.md | Equipo de desarrollo |
| Código fuente de cada iteración (backend, frontend, mobile, AI Services) | backend/src/, frontend/src/, mobile/, ai-services/ | Equipo de desarrollo |
| Reportes de cobertura de pruebas por sprint | Reportes HTML de Jest (web/mobile) y pytest-html (ML) | Equipo de desarrollo |
| Plan de Iteración detallado del Sprint 13 (ejecutado) | Documentation/informes/Plan_Iteracion_Sprint13_RespiCare.docx | Cesar Fabian Chavez Linares |
| Código fuente e integración institucional MINSA/SINADEF (Sprint 13) | backend/src/models/InstitutionalApiClient.ts, backend/src/middleware/institutionalAuth.ts, backend/src/services/institutionalIntegrationService.ts, backend/src/controllers/institutionalController.ts, backend/src/routes/institutionalRoutes.ts | Equipo de desarrollo |
| Código fuente e integración wearables-IA (Sprint 13) | ai-services/services/medical_validation_rules.py, ai-services/api/routes/symptom_ml_analyzer.py, backend/src/services/aiIntegration.ts | Equipo de desarrollo |
| Pruebas del Sprint 13 (unitarias e integración) | backend/tests/unit/middleware/institutionalAuth.test.ts, backend/tests/integration/institutional.integration.test.ts, ai-services/tests/services/test_medical_validation_rules.py, ai-services/tests/api/test_symptom_ml_analyzer_endpoints.py | Equipo de desarrollo |

10. Indicadores de Éxito

Métricas finales consolidadas del proyecto completo (14 iteraciones), tomadas de METODOLOGIA_AGIL_PROYECTO.md. Los indicadores de sprints/story points/velocity reflejan las 13 iteraciones base (Sprint 0 a Sprint 12); el Sprint 13 se añade como extensión de alcance ya ejecutada, con sus propios resultados de calidad.

| Indicador | Meta | Resultado | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprints completados | 10 | 12 (+ Sprint 13 ejecutado) | ✅ 120% |
| Story points totales | 240 | 278 | ✅ 116% |
| ML Accuracy (XGBoost) | >95% | 99.81% | ✅ 105% |
| Test Coverage (web/mobile) | >80% | 82% | ✅ 103% |
| Cobertura pytest ML | >70% | 78% | ✅ 111% |
| Delivery Predictability | >80% | 87% | ✅ 109% |
| Team Velocity | 20 SP/sprint | 23.1 SP/sprint | ✅ 116% |
| Suite de pruebas AI Services (Sprint 0-13) | Sin fallas | 2034/2034 pasando | ✅ 100% |
| Suite de pruebas Backend (Sprint 0-13) | Sin fallas | 2479/2488 pasando (1 falla ambiental) | ✅ 99.6% |

11. Seguimiento y Control

Cada una de las 14 iteraciones se gestionó mediante Sprint Planning, Daily Standups, Sprint Review y Retrospectiva, con seguimiento de Story Points, Burndown Charts, Velocity Tracking y Coverage Dashboards, conforme al framework Scrum adaptado descrito en METODOLOGIA_AGIL_PROYECTO.md.

12. Lecciones Aprendidas y Cierre

Las 14 iteraciones documentadas demuestran una ejecución ágil exitosa del proyecto completo, superando las metas planificadas de sprints (120%), story points (116%) y calidad (accuracy ML 105%, cobertura de pruebas 103-111%). Los desafíos superados incluyen la adaptación a TypeScript strict mode, la integración SHAP compleja y el despliegue multi-servicio con Docker. Como extensión de alcance identificada tras el cierre del proyecto original, se ejecutó el Sprint 13 para completar la integración de wearables con el pipeline de IA y una API de interoperabilidad con MINSA/SINADEF — documentado en Plan_Iteracion_Sprint13_RespiCare y verificado mediante 18 pruebas nuevas (unitarias e integración) sobre backend y ai-services. El módulo de emergencias y ambulancias permanece como iteración futura aún no planificada formalmente.