Plan de Iteración — Sprint 1: Autenticación y Backend Básico

Proyecto RespiCare — Sistema Web y Móvil para la detección de enfermedades respiratorias en Tacna

Sprint 1 de 13 (Sprint 0 a Sprint 12)

Control de Versiones

| Versión | Fecha | Autor | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 11/09/2026 | Cesar Fabian Chavez Linares | Plan de Iteración — Sprint 1: Autenticación y Backend Básico |

1. Información General

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Laboratorio | Construcción de Software I — Proyecto RespiCare |
| Iteración | Sprint 1: Autenticación y Backend Básico |
| Fecha Inicio | Semana 3 |
| Fecha Fin | Semana 4 |
| Líder | Cesar Fabian Chavez Linares |
| Equipo | Product Owner, Scrum Master, 2 Backend Developers (Node.js/TypeScript), 1 Frontend Developer (React), 1-2 AI/ML Engineers (Python/FastAPI), 1 DevOps Engineer (Docker/CI-CD) |

2. Objetivo de la Iteración

Construir el núcleo de autenticación y los endpoints básicos de la API REST que servirán de base al resto de módulos del MVP.

3. Alcance

Incluye:

Sistema de autenticación JWT (login, refresh token)

Gestión de usuarios (CRUD, roles admin/doctor/patient)

Endpoints básicos de API

Documentación Swagger

Excluye:

Entregables de otras iteraciones (Sprint 0 y anteriores ya cerrados; Sprint 2 y posteriores aún no iniciados).

4. Entregables Esperados

Entregables verificables comprometidos para el Sprint 1:

| Entregable | Descripción | Aceptado |
| --- | --- | --- |
| Sistema de autenticación JWT (login, refresh token) | Sistema de autenticación JWT (login, refresh token) | Sí |
| Gestión de usuarios (CRUD, roles admin/doctor/patient) | Gestión de usuarios (CRUD, roles admin/doctor/patient) | Sí |
| Endpoints básicos de API | Endpoints básicos de API | Sí |
| Documentación Swagger | Documentación Swagger | Sí |

5. Cronograma y Actividades

Ceremonias y actividades del Sprint 1 (Semana 3 a Semana 4):

| ID | Actividad | Responsable | Inicio | Fin | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | Sprint Planning | Scrum Master + equipo | Semana 3 | Semana 3 | Completado |
| A2 | Desarrollo e implementación | Equipo de desarrollo | Semana 3 | Semana 4 | Completado |
| A3 | Code review y testing | Equipo de desarrollo | Semana 4 | Semana 4 | Completado |
| A4 | Sprint Review (Demo) | Product Owner + equipo | Semana 4 | Semana 4 | Completado |
| A5 | Retrospectiva | Scrum Master + equipo | Semana 4 | Semana 4 | Completado |

6. Recursos Requeridos

Personal, infraestructura y software utilizados en este Sprint:

Equipo: Product Owner, Scrum Master, 2 Backend Developers (Node.js/TypeScript), 1 Frontend Developer (React), 1-2 AI/ML Engineers (Python/FastAPI), 1 DevOps Engineer (Docker/CI-CD)

Infraestructura: Docker/Docker Compose, MongoDB, Redis, GitHub Actions (CI/CD)

Software: Node.js/TypeScript, React, Python/FastAPI (según corresponda al sprint)

7. Riesgos y Mitigaciones

Riesgos identificados y gestionados durante el Sprint 1:

| Riesgo | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- |
| Manejo inseguro de credenciales/tokens en etapa inicial | Medio | Cifrado de campos sensibles (AES-256-GCM) y JWT con expiración/refresh desde el primer sprint |

8. Criterios de Aceptación

El Sprint 1 se considera exitoso cuando se cumple lo siguiente:

Código implementado según estándares y aprobado en code review por al menos 2 peers

Tests unitarios y de integración escritos y en verde (cobertura >80%)

Sin regresiones ni bugs críticos introducidos

Documentación actualizada (README, Swagger, comentarios en código complejo)

Build pasa en CI/CD, imágenes Docker actualizadas y health checks OK

9. Evidencias

Fuentes documentales y de código verificadas para este Sprint:

| Evidencia | Ubicación | Responsable |
| --- | --- | --- |
| Sección "Sprint 1: Autenticación y Backend Básico" documentada | Documentation/METODOLOGIA_AGIL_PROYECTO.md | Cesar Fabian Chavez Linares |
| Sistema de autenticación JWT (login, refresh, middleware) | backend/src/controllers/authController.ts, backend/src/middleware/auth.ts, backend/src/routes/authRoutes.ts, backend/src/services/oauth2Service.ts | Cesar Fabian Chavez Linares |
| Validación de credenciales | backend/src/validators/authValidators.ts | Cesar Fabian Chavez Linares |
| Gestión de usuarios (modelo, roles admin/doctor/patient, repositorio) | backend/src/models/User.ts, backend/src/domain/entities/User.ts, backend/src/domain/repositories/UserRepository.ts, backend/src/infrastructure/repositories/MongoUserRepository.ts | Cesar Fabian Chavez Linares |
| Documentación Swagger de la API | backend/src/config/swagger.ts, montada en /api/docs (swaggerUi.setup) | Cesar Fabian Chavez Linares |
| Tests de autenticación y autorización | backend/tests/unit/controllers/authController.test.ts, backend/tests/unit/middleware/auth.test.ts, backend/tests/unit/validators/authValidators.test.ts, backend/tests/integration/auth.integration.test.ts, backend/tests/security/auth-authorization.security.test.ts | Cesar Fabian Chavez Linares |
| Fuente y verificación narrativa del Sprint | Sección "Sprint 1: Autenticación y Backend Básico" de METODOLOGIA_AGIL_PROYECTO.md | Cesar Fabian Chavez Linares |

10. Indicadores de Éxito

Métricas que evidencian el resultado del Sprint 1:

| Indicador | Meta | Resultado | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Entregables completados | 4/4 | 4/4 (100%) | ✅ Cumplido |
| Story Points | 21 SP planificados | 21 SP completados (100%) | ✅ Cumplido |
| Definition of Done | Todos los criterios de DoD cumplidos | Cumplido | ✅ Cumplido |

11. Seguimiento y Control

Ceremonias Scrum realizadas durante el Sprint según [Metodología Ágil del Proyecto](../METODOLOGIA_AGIL_PROYECTO.md): Daily Standups (15 min, diarios), Sprint Review (demo del incremento) y Retrospectiva (formato Start-Stop-Continue) al cierre del Sprint.

Sin impedimentos críticos reportados que afectaran el cierre del Sprint 1 según la documentación del proyecto.

12. Lecciones Aprendidas y Cierre

Cierre del Sprint 1 y aprendizajes incorporados a las siguientes iteraciones:

Aprendizajes documentados en la sección "Resultados y Lecciones Aprendidas" de METODOLOGIA_AGIL_PROYECTO.md, aplicados de forma acumulativa en el Sprint 2.