Plan de Iteración — Sprint 2: Frontend y Dashboard

Proyecto RespiCare — Sistema Web y Móvil para la detección de enfermedades respiratorias en Tacna

Sprint 2 de 13 (Sprint 0 a Sprint 12)

Control de Versiones

| Versión | Fecha | Autor | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 11/09/2026 | Cesar Fabian Chavez Linares | Plan de Iteración — Sprint 2: Frontend y Dashboard |

1. Información General

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Laboratorio | Construcción de Software I — Proyecto RespiCare |
| Iteración | Sprint 2: Frontend y Dashboard |
| Fecha Inicio | Semana 5 |
| Fecha Fin | Semana 6 |
| Líder | Cesar Fabian Chavez Linares |
| Equipo | Product Owner, Scrum Master, 2 Backend Developers (Node.js/TypeScript), 1 Frontend Developer (React), 1-2 AI/ML Engineers (Python/FastAPI), 1 DevOps Engineer (Docker/CI-CD) |

2. Objetivo de la Iteración

Construir la interfaz web en React y el dashboard básico integrado con los endpoints del backend entregados en el Sprint 1.

3. Alcance

Incluye:

Interfaz web con React

Dashboard básico

Integración con backend

Diseño responsive

Excluye:

Entregables de otras iteraciones (Sprint 1 y anteriores ya cerrados; Sprint 3 y posteriores aún no iniciados).

4. Entregables Esperados

Entregables verificables comprometidos para el Sprint 2:

| Entregable | Descripción | Aceptado |
| --- | --- | --- |
| Interfaz web | Interfaz web con React | Sí |
| Dashboard básico | Dashboard básico | Sí |
| Integración | Integración con backend | Sí |
| Diseño responsive | Diseño responsive | Sí |

5. Cronograma y Actividades

Ceremonias y actividades del Sprint 2 (Semana 5 a Semana 6):

| ID | Actividad | Responsable | Inicio | Fin | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | Sprint Planning | Scrum Master + equipo | Semana 5 | Semana 5 | Completado |
| A2 | Desarrollo e implementación | Equipo de desarrollo | Semana 5 | Semana 6 | Completado |
| A3 | Code review y testing | Equipo de desarrollo | Semana 6 | Semana 6 | Completado |
| A4 | Sprint Review (Demo) | Product Owner + equipo | Semana 6 | Semana 6 | Completado |
| A5 | Retrospectiva | Scrum Master + equipo | Semana 6 | Semana 6 | Completado |

6. Recursos Requeridos

Personal, infraestructura y software utilizados en este Sprint:

Equipo: Product Owner, Scrum Master, 2 Backend Developers (Node.js/TypeScript), 1 Frontend Developer (React), 1-2 AI/ML Engineers (Python/FastAPI), 1 DevOps Engineer (Docker/CI-CD)

Infraestructura: Docker/Docker Compose, MongoDB, Redis, GitHub Actions (CI/CD)

Software: Node.js/TypeScript, React, Python/FastAPI (según corresponda al sprint)

7. Riesgos y Mitigaciones

Riesgos identificados y gestionados durante el Sprint 2:

| Riesgo | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- |
| Desalineación de contratos API entre frontend y backend | Medio | Swagger como fuente única de verdad y pruebas de integración tempranas |

8. Criterios de Aceptación

El Sprint 2 se considera exitoso cuando se cumple lo siguiente:

Código implementado según estándares y aprobado en code review por al menos 2 peers

Tests unitarios y de integración escritos y en verde (cobertura >80%)

Sin regresiones ni bugs críticos introducidos

Documentación actualizada (README, Swagger, comentarios en código complejo)

Build pasa en CI/CD, imágenes Docker actualizadas y health checks OK

9. Evidencias

Fuentes documentales y de código verificadas para este Sprint:

| Evidencia | Ubicación | Responsable |
| --- | --- | --- |
| Sección "Sprint 2: Frontend y Dashboard" documentada | Documentation/METODOLOGIA_AGIL_PROYECTO.md | Cesar Fabian Chavez Linares |
| Interfaz web con React (login, home, dashboard) | web/src/pages/LoginPage.js, web/src/pages/Home.js, web/src/pages/Dashboard.js | Cesar Fabian Chavez Linares |
| Diseño responsive por página (media queries) | web/src/pages/Home.css, web/src/pages/LoginPage.css, web/src/pages/Dashboard.css | Cesar Fabian Chavez Linares |
| Integración con backend (cliente API base) | web/src/utils/apiBase.js | Cesar Fabian Chavez Linares |
| Tests del dashboard y páginas base | web/src/pages/__tests__/Dashboard.test.js, web/src/pages/__tests__/Home.test.js, web/src/pages/__tests__/LoginPage.test.js, web/src/utils/__tests__/apiBase.test.js | Cesar Fabian Chavez Linares |
| Fuente y verificación narrativa del Sprint | Sección "Sprint 2: Frontend y Dashboard" de METODOLOGIA_AGIL_PROYECTO.md | Cesar Fabian Chavez Linares |

10. Indicadores de Éxito

Métricas que evidencian el resultado del Sprint 2:

| Indicador | Meta | Resultado | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Entregables completados | 4/4 | 4/4 (100%) | ✅ Cumplido |
| Story Points | 18 SP planificados | 18 SP completados (100%) | ✅ Cumplido |
| Definition of Done | Todos los criterios de DoD cumplidos | Cumplido | ✅ Cumplido |

11. Seguimiento y Control

Ceremonias Scrum realizadas durante el Sprint según [Metodología Ágil del Proyecto](../METODOLOGIA_AGIL_PROYECTO.md): Daily Standups (15 min, diarios), Sprint Review (demo del incremento) y Retrospectiva (formato Start-Stop-Continue) al cierre del Sprint.

Sin impedimentos críticos reportados que afectaran el cierre del Sprint 2 según la documentación del proyecto.

12. Lecciones Aprendidas y Cierre

Cierre del Sprint 2 y aprendizajes incorporados a las siguientes iteraciones:

Aprendizajes documentados en la sección "Resultados y Lecciones Aprendidas" de METODOLOGIA_AGIL_PROYECTO.md, aplicados de forma acumulativa en el Sprint 3.