Plan de Iteración — Sprint 5: Dataset y Random Forest

Proyecto RespiCare — Sistema Web y Móvil para la detección de enfermedades respiratorias en Tacna

Sprint 5 de 13 (Sprint 0 a Sprint 12)

Control de Versiones

| Versión | Fecha | Autor | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 11/09/2026 | Cesar Fabian Chavez Linares | Plan de Iteración — Sprint 5: Dataset y Random Forest |

1. Información General

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Laboratorio | Construcción de Software I — Proyecto RespiCare |
| Iteración | Sprint 5: Dataset y Random Forest |
| Fecha Inicio | Semana 11 |
| Fecha Fin | Semana 12 |
| Líder | Cesar Fabian Chavez Linares |
| Equipo | Product Owner, Scrum Master, 2 Backend Developers (Node.js/TypeScript), 1 Frontend Developer (React), 1-2 AI/ML Engineers (Python/FastAPI), 1 DevOps Engineer (Docker/CI-CD) |

2. Objetivo de la Iteración

Generar el dataset sintético de enfermedades respiratorias y entrenar el primer modelo de clasificación (Random Forest) junto con el motor de reglas de emergencia.

3. Alcance

Incluye:

Dataset sintético (64k+ casos, 26 enfermedades principales)

Modelo Random Forest (99.19% accuracy)

Feature engineering básico

Sistema de reglas de emergencia

Excluye:

Entregables de otras iteraciones (Sprint 4 y anteriores ya cerrados; Sprint 6 y posteriores aún no iniciados).

4. Entregables Esperados

Entregables verificables comprometidos para el Sprint 5:

| Entregable | Descripción | Aceptado |
| --- | --- | --- |
| Dataset sintético (64k+ casos, 26 enfermedades principales) | Dataset sintético (64k+ casos, 26 enfermedades principales) | Sí |
| Modelo Random Forest (99.19% accuracy) | Modelo Random Forest (99.19% accuracy) | Sí |
| Feature engineering básico | Feature engineering básico | Sí |
| Sistema de reglas de emergencia | Sistema de reglas de emergencia | Sí |

5. Cronograma y Actividades

Ceremonias y actividades del Sprint 5 (Semana 11 a Semana 12):

| ID | Actividad | Responsable | Inicio | Fin | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | Sprint Planning | Scrum Master + equipo | Semana 11 | Semana 11 | Completado |
| A2 | Desarrollo e implementación | Equipo de desarrollo | Semana 11 | Semana 12 | Completado |
| A3 | Code review y testing | Equipo de desarrollo | Semana 12 | Semana 12 | Completado |
| A4 | Sprint Review (Demo) | Product Owner + equipo | Semana 12 | Semana 12 | Completado |
| A5 | Retrospectiva | Scrum Master + equipo | Semana 12 | Semana 12 | Completado |

6. Recursos Requeridos

Personal, infraestructura y software utilizados en este Sprint:

Equipo: Product Owner, Scrum Master, 2 Backend Developers (Node.js/TypeScript), 1 Frontend Developer (React), 1-2 AI/ML Engineers (Python/FastAPI), 1 DevOps Engineer (Docker/CI-CD)

Infraestructura: Docker/Docker Compose, MongoDB, Redis, GitHub Actions (CI/CD)

Software: Node.js/TypeScript, React, Python/FastAPI (según corresponda al sprint)

7. Riesgos y Mitigaciones

Riesgos identificados y gestionados durante el Sprint 5:

| Riesgo | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- |
| Dataset sintético no representativo de la distribución real de casos | Medio | Distribución controlada de 1k-5k casos por enfermedad común y validación con test set |

8. Criterios de Aceptación

El Sprint 5 se considera exitoso cuando se cumple lo siguiente:

Código implementado según estándares y aprobado en code review por al menos 2 peers

Tests unitarios y de integración escritos y en verde (cobertura >80%)

Sin regresiones ni bugs críticos introducidos

Documentación actualizada (README, Swagger, comentarios en código complejo)

Build pasa en CI/CD, imágenes Docker actualizadas y health checks OK

US-101 (Generar dataset sintético): dataset con 64k+ casos, 26 enfermedades principales, distribución 1k-5k casos/enfermedad común, CSV exportado correctamente — Story Points: 8, Estado: Done

9. Evidencias

Fuentes documentales y de código verificadas para este Sprint:

| Evidencia | Ubicación | Responsable |
| --- | --- | --- |
| Sección "Sprint 5: Dataset y Random Forest" documentada | Documentation/METODOLOGIA_AGIL_PROYECTO.md | Cesar Fabian Chavez Linares |
| Generador de dataset sintético | ai-services/ml_models/synthetic_dataset_generator.py, ai-services/scripts/training/generate_dataset.py, ai-services/data/datasets/dataset_registry.py | Cesar Fabian Chavez Linares |
| Modelo Random Forest entrenado | ai-services/ml_models/random_forest_model.py, ai-services/models/base_random_forest.pkl, ai-services/scripts/training/train_base_model.py | Cesar Fabian Chavez Linares |
| Sistema de reglas de emergencia | ai-services/strategies/rule_based_strategy.py, ai-services/services/medical_validation_rules.py | Cesar Fabian Chavez Linares |
| Tests de componentes de ML y estrategia basada en reglas | ai-services/tests/ml_models/test_ml_components.py, ai-services/tests/strategies/test_rule_based_strategy.py | Cesar Fabian Chavez Linares |
| Fuente y verificación narrativa del Sprint | Secciones "Sprint 5: Dataset y Random Forest" y "Casos de Uso por Sprint > Sprint 5" de METODOLOGIA_AGIL_PROYECTO.md | Cesar Fabian Chavez Linares |

10. Indicadores de Éxito

Métricas que evidencian el resultado del Sprint 5:

| Indicador | Meta | Resultado | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Entregables completados | 4/4 | 4/4 (100%) | ✅ Cumplido |
| Story Points | 26 SP planificados | 26 SP completados (100%) | ✅ Cumplido |
| Definition of Done | Todos los criterios de DoD cumplidos | Cumplido | ✅ Cumplido |

11. Seguimiento y Control

Ceremonias Scrum realizadas durante el Sprint según [Metodología Ágil del Proyecto](../METODOLOGIA_AGIL_PROYECTO.md): Daily Standups (15 min, diarios), Sprint Review (demo del incremento) y Retrospectiva (formato Start-Stop-Continue) al cierre del Sprint.

Sin impedimentos críticos reportados que afectaran el cierre del Sprint 5 según la documentación del proyecto.

12. Lecciones Aprendidas y Cierre

Cierre del Sprint 5 y aprendizajes incorporados a las siguientes iteraciones:

Aprendizajes documentados en la sección "Resultados y Lecciones Aprendidas" de METODOLOGIA_AGIL_PROYECTO.md, aplicados de forma acumulativa en el Sprint 6.