PLAN DE DESPLIEGUE DE SOFTWARE

Modelo de implementación y puesta en producción | Versión 1.0

(Plantilla base: `Plan de Despliegue_SW.pdf`, aplicada al proyecto RespiCare Tacna)

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Proyecto / sistema | RespiCare Tacna — Sistema Web y Móvil para la Detección de Enfermedades Respiratorias en Tacna |
| Organización | Universidad Privada de Tacna — Curso Construcción de Software II |
| Fecha | 23/10/2026 |
| Responsable del plan | Cesar Fabian Chavez Linares (Líder de despliegue / Desarrollo) |
| Ambiente de destino | Producción (VM propia + Cloudflare Tunnel) |

1. Propósito y descripción

Establecer un procedimiento controlado, reproducible y verificable para liberar e implementar una versión de RespiCare (backend, ai-services, web, mobile) en el ambiente de producción, minimizando interrupciones, errores de configuración, pérdida de datos y riesgos de seguridad. El plan define condiciones previas, secuencia de ejecución, responsabilidades, pruebas, comunicación y reversión.

2. Objetivos

Asegurar que la versión autorizada (commit en fabian/main) se instale con sus dependencias y variables de entorno correctas (.env de producción).

Mantener disponibilidad, integridad, confidencialidad y trazabilidad durante el cambio (datos clínicos de pacientes).

Validar procesos críticos (autenticación, análisis de síntomas con IA, reportes de casos) antes de habilitar el sistema a usuarios finales.

Disponer de un procedimiento de retorno a la versión estable ante fallas relevantes.

3. Alcance y supuestos

Incluye: preparación de entornos (VM de producción), respaldo de MongoDB/Redis, distribución de artefactos (imágenes Docker construidas localmente en la VM), despliegue del stack backend/ai-services/datos vía scripts/deploy-vm.sh (docker-compose.vm.yml), despliegue separado del frontend web en Vercel (autodeploy por push), gestión del túnel público vía scripts/tunnel-manager.sh, pruebas técnicas y funcionales, monitoreo, soporte inicial y cierre.

No incluye: nuevas funcionalidades no aprobadas en el sprint vigente.

Supuestos:

Existe versión candidata identificada (commit en fabian/main ya mergeado y con CI en verde).

El build de imágenes de backend y ai-services se hace directamente en la VM (docker compose -f docker-compose.vm.yml build), no se descargan desde un registro externo.

Acceso SSH aprobado a la VM de producción (38.250.158.233) y al servicio tunnel-manager.sh/cloudflared corriendo en ella.

El responsable (único desarrollador activo del proyecto) está disponible durante la ventana de cambio.

Arquitectura real de despliegue (confirmada en scripts/deploy-vm.sh, scripts/tunnel-manager.sh y nginx/nginx.vm.conf):

Backend + ai-services + datos: un único stack Docker Compose (docker-compose.vm.yml: mongodb, redis, backend, ai-services, nginx, mongo-express, redis-commander) levantado con scripts/deploy-vm.sh.

Web (frontend): no vive en la VM ni en docker-compose.vm.yml — está desplegado en Vercel. nginx.vm.conf solo hace reverse proxy de /api/, /ai/, /socket.io/, /mongo-express, /redis-commander/; no sirve ningún estático de web/.

Túnel público: no es el contenedor cloudflared de docker-compose.tunnel.yml (ese archivo es un overlay para docker-compose.dev.yml, solo para pruebas locales y nunca se combina con docker-compose.vm.yml). En producción, cloudflared corre como proceso a nivel de host vía scripts/tunnel-manager.sh, apuntando a http://localhost:80 (el puerto que expone el nginx del compose).

Rotación de URL: el túnel es un quick tunnel de Cloudflare (*.trycloudflare.com), efímero — la URL cambia en cada reinicio del servicio/VM. Cuando rota, tunnel-manager.sh reescribe automáticamente .env, .env.vm, configs de mobile, nginx.vm.conf y web/src/utils/apiBase.js, y hace commit + push automático a la rama `fabian`, lo que dispara el autodeploy de Vercel. Es una automatización sin intervención humana que el responsable debe tener presente al revisar el historial de commits.

⚠️ Nota de alcance crítica para este proyecto: existía un workflow (deploy-production.yml) que desplegaba a un clúster Kubernetes (KUBERNETES_NAMESPACE: respicare-production). Ese flujo no reflejaba la infraestructura real en uso, que es la descrita arriba (Compose en VM + túnel a nivel de host + Vercel para el web); nunca se ejecutó (0 corridas, 0 tags v*.*.*, sin el secret KUBECONFIG_PRODUCTION). Se archivó en docs/archive/workflows/deploy-production.yml para que deje de listarse como workflow activo y no contradiga este plan. Este plan documenta el flujo real.

4. Estrategia de despliegue

Despliegue gradual por ambiente: Desarrollo (docker-compose.dev.yml) → Pruebas/CI (.github/workflows/testing.yml, backend-tests.yml, web-tests.yml, ai-services-tests.yml) → Producción (docker-compose.vm.yml vía scripts/deploy-vm.sh para backend/ai-services/datos, + Vercel autodeploy para el web).

No existe hoy un ambiente de preproducción separado con datos anonimizados — es un gap identificado en CHECKLIST_DESPLIEGUE_TESTABILIDAD_QA.md, sección 1.

| Elemento | Definición para RespiCare |
| --- | --- |
| Tipo de despliegue | Directo / recreate (no hay blue-green ni rolling real implementado; scripts/deploy-vm.sh ejecuta docker compose up -d --build, que recrea los contenedores). Nombrarlo así honestamente, no como blue-green/canary. El web se despliega aparte vía autodeploy de Vercel al hacer push. |
| Versión / paquete | Commit/tag en la rama fabian/main; las imágenes de backend/ai-services se construyen en la propia VM (no hay registro intermedio tipo ghcr.io en este flujo) |
| Servicios afectados | backend (3001), ai-services (8000), mongodb, redis, nginx reverse proxy (puerto 80) — todos en la VM vía Compose. web (Vercel, independiente). cloudflared (proceso de host, no contenedor) |
| Ventana programada | A definir por el responsable antes de cada despliegue (recomendado: fuera de horario de uso activo, dado que es sistema académico no 24/7) |
| Interrupción esperada | Hasta ~2-3 min (tiempo de rebuild + healthcheck start_period: 40s backend / 90s ai-services). El web en Vercel no sufre downtime propio del despliegue de la VM. |
| Criterio para avanzar | Los healthchecks de Compose deben reportar healthy: mongodb, redis, backend GET /health, ai-services GET /api/v1/health, nginx GET /nginx-health (son los mismos que valida wait_healthy() en scripts/deploy-vm.sh) |

5. Roles y responsabilidades

El equipo real de este proyecto es de desarrollo individual (Cesar Fabian Chavez Linares cubre todos los roles técnicos); se mantiene la tabla de roles del estándar para que quede explícito qué responsabilidad asume cada función aunque recaiga en la misma persona.

| Rol | Responsabilidad principal | Quién lo cubre en RespiCare |
| --- | --- | --- |
| Líder de despliegue | Coordina, registra hitos, verifica aprobaciones, decide escalamiento | Cesar Fabian Chavez Linares |
| Equipo de desarrollo / DevOps | Prepara artefactos, scripts y automatizaciones; ejecuta la liberación | Cesar Fabian Chavez Linares |
| Infraestructura / operaciones | Valida capacidad, accesos, red, certificados, monitoreo y respaldos | Cesar Fabian Chavez Linares |
| Calidad (QA) / usuario clave | Ejecuta pruebas de humo y valida procesos críticos | Cesar Fabian Chavez Linares (apoyado en suites automatizadas: CATALOGO_PRUEBAS.md) |
| Seguridad de la información | Revisa controles, vulnerabilidades relevantes | CI automatizado: dast-scan.yml, sast-scan.yml, security-scan.yml, security-zap.yml |
| Propietario del servicio / CAB | Autoriza ventana, impacto aceptable y decisión final | Docente del curso / Cesar Fabian Chavez Linares, según corresponda a la entrega académica |

6. Prerrequisitos y condiciones de entrada

[ ] Versión candidata identificada (commit/tag) y CI en verde (testing.yml, backend-tests.yml, web-tests.yml, ai-services-tests.yml, mobile-ci.yml).

[ ] Código congelado en la rama de despliegue (fabian o main); build de imágenes exitoso (docker-build.yml).

[ ] .env presente en la VM con variables reales (no placeholders) — scripts/deploy-vm.sh ya valida automáticamente MONGO_PASSWORD, REDIS_PASSWORD, JWT_SECRET, JWT_REFRESH_SECRET antes de desplegar; revisar además FIELD_ENCRYPTION_KEY, CORS_ORIGINS, OPENAI_API_KEY manualmente.

[ ] Respaldo de mongodb_data y redis_data (volúmenes Docker) verificado y restaurable.

[ ] Servicio tunnel-manager.sh corriendo en la VM (gestiona cloudflared a nivel de host, apuntando a http://localhost:80) — confirmar que esté activo antes y después del despliegue, ya que un reinicio de nginx/VM puede rotar la URL del túnel.

[ ] Plan de comunicación enviado (en este contexto: aviso al docente/stakeholders si la ventana afecta una demo o entrega).

7. Procedimiento operativo de implementación

| Fase | Actividad / descripción | Evidencia esperada en RespiCare |
| --- | --- | --- |
| 1. Preparación | Validar checklist, alcance, versión aprobada | Commit/tag confirmado + CI verde en GitHub Actions |
| 2. Salvaguarda | Respaldo de BD, configuración y versión previa; confirmar restauración | ./scripts/backup-vm.sh — genera backups/<timestamp>/{mongodb.archive.gz, redis.rdb, .env, .env.vm, git-commit.txt} |
| 3. Prechequeo | Capacidad, conectividad, permisos, certificados, estado de servicios | Espacio en disco de la VM, estado docker ps de contenedores previos |
| 4. Ejecución | Desplegar artefactos aprobados; aplicar variables y migraciones | ./scripts/deploy-vm.sh --build (backend/ai-services/datos en la VM); push a fabian/main para el autodeploy del web en Vercel |
| 5. Verificación | Salud, endpoints, integraciones, pruebas de humo | ./scripts/smoke-test-vm.sh — healthchecks de los 5 contenedores, /nginx-health, /health, /ai/api/v1/health, /ai/openapi.json, y flujo funcional mínimo de auth/login; sale con código ≠0 si algo falla (go/no-go automatizable) |
| 6. Habilitación | Restablecer tráfico/accesos y comunicar disponibilidad | URL pública vía cloudflared (host) accesible, y build de Vercel del web en estado "Ready" |
| 7. Estabilización | Monitorear errores, latencia, consumo, incidentes | Logs de contenedores (json-file, rotación 10m/5 archivos en backend) |
| 8. Cierre | Documentar resultado, desviaciones, evidencias, conformidad | Entrada nueva en este documento o en el sprint correspondiente |

8. Cronograma referencial

| Hito | Momento referencial | Responsable |
| --- | --- | --- |
| Revisión y aprobación | T−1 día | Cesar Fabian Chavez Linares |
| Respaldo y prechequeos | T−30 a T−10 min | Cesar Fabian Chavez Linares |
| Implementación | T0 a T+15 min | Cesar Fabian Chavez Linares (./scripts/deploy-vm.sh --build) |
| Pruebas y decisión go/no-go | T+15 a T+30 min | Cesar Fabian Chavez Linares, apoyado en CATALOGO_PRUEBAS.md |
| Monitoreo reforzado | Primeras 24 h | Cesar Fabian Chavez Linares |
| Cierre formal | T+1 día | Cesar Fabian Chavez Linares |

(Tiempos reducidos respecto a la plantilla base porque es un sistema académico de bajo volumen, no una infraestructura empresarial 24/7.)

9. Pruebas y criterios de aceptación

Disponibilidad: los 3 healthchecks de Compose (backend, ai-services, nginx) en estado healthy.

Funcionalidad: login/autenticación JWT, registro de síntomas, análisis IA, dashboard epidemiológico completan pruebas de humo manuales o automatizadas.

Datos: si hubo migración de esquema en MongoDB, conciliar conteos de colecciones antes/después.

Seguridad: CORS_ORIGINS restringido al dominio real, JWT/encryption secrets no expuestos en logs, security-scan.yml/sast-scan.yml sin hallazgos críticos nuevos.

Rendimiento: umbrales SLA ya definidos y verificados en CI contra MongoDB real (backend/tests/performance/api-performance.perf.test.ts), por tipo de endpoint:

| Tipo de endpoint | mean | p95 | p99 |
| --- | --- | --- | --- |
| Auth (login/register) | < 300ms | < 500ms | < 800ms |
| Lectura (list/get) | < 200ms | < 400ms | < 600ms |
| Escritura (create/update) | < 350ms | < 600ms | < 900ms |
| Analytics/Dashboard | < 400ms | < 700ms | < 1000ms |
| Búsqueda/filtro | < 250ms | < 450ms | < 700ms |

Además, concurrency.perf.test.ts exige un throughput mínimo de ≥ 5 req/s en lecturas de historial médico bajo carga paralela, y una degradación bajo carga sostenida < 3x respecto al tiempo base. Criterio de aceptación para el despliegue: estos tests de performance deben pasar en CI (npm run test:performance en backend/) antes de autorizar el paso a producción; scripts/smoke-test-vm.sh no mide latencia, solo disponibilidad — si se requiere validar el SLA ya en la VM, correrlo manualmente con ab/autocannon contra /health y /api/v1/* tras el despliegue.

Operación: logs rotando correctamente, acceso a mongo-express/redis-commander solo si es necesario (son herramientas de administración, no deberían quedar expuestas públicamente sin protección).

Criterio de aceptación final: Cesar Fabian Chavez Linares (como responsable único de QA y despliegue) confirma resultados antes de dar por cerrada la liberación. Registrar evidencias en este archivo o en la bitácora del sprint vigente.

10. Riesgos, contingencia y reversión

| Riesgo | Mitigación / respuesta específica a RespiCare |
| --- | --- |
| Incompatibilidad de configuración | Validar .env de producción contra .env.example/docker-compose.vm.yml antes de cada despliegue |
| Falla de migración o corrupción de datos clínicos | Respaldo de mongodb_data antes de cualquier cambio de esquema; nunca ejecutar migraciones sin respaldo verificado |
| Indisponibilidad o degradación | Desplegar fuera de ventanas de demo/entrega; revertir con docker compose down + reinicio de la versión anterior |
| Problemas de permisos o seguridad | FIELD_ENCRYPTION_KEY/JWT_SECRET solo en .env del servidor, nunca commiteados; revisar CORS_ORIGINS |
| Fallas de integraciones | Verificar conectividad backend ↔ ai-services ↔ MongoDB/Redis antes de habilitar tráfico externo vía Cloudflare Tunnel |

11. Procedimiento de rollback

Activadores: healthcheck de algún servicio no pasa a healthy tras varios reintentos, error crítico en endpoints principales, pérdida de integridad de datos, o degradación evidente tras habilitar el túnel.

El responsable declara "no-go"/rollback y registra la hora.

Se detiene el tráfico: pkill -f "cloudflared tunnel" o se detiene el servicio de scripts/tunnel-manager.sh en la VM para dejar de exponer la versión fallida (el túnel corre a nivel de host, no como contenedor).

Se restaura el código al commit estable anterior (git checkout <commit-estable> en la VM) y se reconstruye: ./scripts/deploy-vm.sh --build (las imágenes se buildean en la propia VM, no hay un tag previo en un registro externo que recuperar).

Si el push automático de tunnel-manager.sh alcanzó a disparar un autodeploy en Vercel con configuración de la versión fallida, revertir también ese deploy desde el dashboard de Vercel o con un nuevo commit que restaure web/src/utils/apiBase.js.

Si hubo cambios de esquema en MongoDB, se evalúa el impacto antes de restaurar el volumen — no restaurar sin verificar pérdida de transacciones posteriores al respaldo.

Se verifican salud e integraciones nuevamente, se reinicia tunnel-manager.sh para re-exponer el servicio, y se documenta el incidente en este archivo o en PENDIENTES_CORRECCION_TESTS.md.

12. Plan de comunicación y soporte

| Momento | Destinatarios | Mensaje / canal |
| --- | --- | --- |
| Antes | Docente / stakeholders del curso (si aplica a una entrega) | Aviso de ventana y posible indisponibilidad temporal |
| Inicio | — (equipo de un solo desarrollador) | Registro en este documento |
| Fin o reversión | Docente / stakeholders | Resultado y hora efectiva, si afecta una entrega programada |
| Estabilización | — | Revisión de logs en las siguientes 24 h |

13. Evidencias y entregables

Commit exacto desplegado en la VM (git log -1 tras el despliegue) y, si hubo cambios de web, el deployment ID correspondiente en Vercel.

Copia del .env de producción usado (sin exponerlo en el repo — guardarlo fuera de control de versiones).

Resultados de pruebas de humo (manual o scriptado) ejecutadas tras el despliegue.

Capturas o logs de los healthchecks en estado healthy.

Registro de incidencias y decisión go/no-go en este documento.

14. Matriz breve de aprobación

| Instancia | Nombre y cargo | Fecha / conformidad |
| --- | --- | --- |
| Elaborado por | Cesar Fabian Chavez Linares | 23/10/2026 |
| Revisado por (técnico/seguridad) | Cesar Fabian Chavez Linares (autorevisión + CI de seguridad automatizado) | Pendiente por despliegue |
| Autorizado por (propietario/CAB) | A definir según corresponda (docente del curso o autoaprobación del proyecto) | Pendiente por despliegue |

Anexo A. Lista de verificación go/no-go

[ ] Cambio aprobado y ventana confirmada

[ ] Respaldo de mongodb_data/redis_data comprobado y disponible para rollback

[ ] Código en la VM actualizado al commit aprobado y build de backend/ai-services exitoso

[ ] .env de producción revisado sin secretos expuestos (validado automáticamente por scripts/deploy-vm.sh para las 4 variables críticas)

[ ] Pruebas críticas ejecutadas y sin fallos bloqueantes (ver CATALOGO_PRUEBAS.md — verificar que los fails pendientes en web/ai-services no afecten rutas críticas del despliegue)

[ ] Healthchecks de mongodb, redis, backend, ai-services y nginx en healthy

[ ] tunnel-manager.sh/cloudflared activo en la VM y URL pública accesible

[ ] Build de Vercel del web (si hubo cambios) en estado "Ready"

[ ] Autorización expresa para habilitar producción

Gaps detectados al aplicar esta plantilla al proyecto real

~~No existe script de respaldo pre-despliegue automatizado~~ — resuelto: scripts/backup-vm.sh (mongodump + RDB de Redis + copia de .env/.env.vm, con retención de 14 días).

~~No existe script de smoke test funcional consolidado~~ — resuelto: scripts/smoke-test-vm.sh (healthchecks + endpoints vía nginx + flujo mínimo de auth/login).

~~deploy-production.yml (Kubernetes) desalineado con la infraestructura real~~ — resuelto: nunca se ejecutó (0 corridas, 0 tags, sin secret KUBECONFIG_PRODUCTION) y se archivó en docs/archive/workflows/deploy-production.yml con una nota explicando por qué.

~~No hay umbrales de rendimiento definidos~~ — resuelto: la sección 9 ahora documenta el SLA real ya verificado en CI (backend/tests/performance/api-performance.perf.test.ts y concurrency.perf.test.ts): mean/p95/p99 por tipo de endpoint y throughput mínimo ≥ 5 req/s.

El túnel de Cloudflare es efímero (*.trycloudflare.com, no un túnel nombrado/persistente): la URL pública rota en cada reinicio de cloudflared/VM, y tunnel-manager.sh reacciona con un commit + push automático a `fabian` que reescribe .env, nginx.vm.conf, configs de mobile y web/src/utils/apiBase.js. Es una automatización sin revisión humana que debería, como mínimo, quedar documentada como tal (y evaluarse si conviene migrar a un túnel nombrado de Cloudflare para tener una URL estable).

~~Discrepancia de IP~~ — resuelto: nginx/nginx.vm.conf tenía 38.250.158.226 desactualizado; se corrigió a 38.250.158.233, consistente con .env.vm, nginx/nginx.server.conf y lo que imprime scripts/deploy-vm.sh.